ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

Бюджетный аналитик программ капитальных вложений в проекты сооружения объектов использования атомной энергии

(7 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Состав оценочного средства

| Раздел | страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 4 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 5 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 6 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) | 6 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 6 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 15 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 15 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 16 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 16 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

«Бюджетный аналитик программ капитальных вложений в проекты сооружения объектов использования атомной энергии» (7 уровень квалификации)

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации: 24.09600.03

__________________________________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

«Специалист по планированию и бюджетированию капитальных вложений в проекты сооружения объектов использования атомной энергии»

Код профессионального стандарта 24.096

Регистрационный номер: 1292

Дата приказа: 31.07.2019

Номер приказа: 539н

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

__________________________________________________________________

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

Организация и планирование процессов бюджетирования капиталовложений при реализации проектов сооружения объектов использования атомной энергии (ОИАЭ)

__________________________________________________________________

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения, в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ТФ C/01.7 Анализ исполнения программ капитальных вложений в проекты сооружения объектов использования атомной энергии ТФ C/02.7 Анализ бюджетов по инвестиционной и финансовой деятельности при сооружении объектов использования атомной энергии ТФ C/03.7 Определение рисков в части исполнения бюджетов проектов сооружения объектов использования атомной энергии | Блок 1 – 1 балл Блок 2 – 1 балл Блок 3 – 1 балл | Задания с выбором ответа: 2, 4-6, 8-17, 20, 24, 25, 27-30, 32, 34, 35, 37, 38, 40 Задания с открытым ответом: 1, 3, 7, 21-23, 26, 31, 39 Задания на установление последовательности или соответствия: 19, 33, 36 |
| Теоретический этап экзамена включает 80 заданий, охватывающих в равной доле все предметы оценивания, и считается сданным при правильном выполнении 80% заданий |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа Блок 1 – 28 шт.

количество заданий с открытым ответом Блок 2 – 9 шт.;

количество заданий на установление последовательности или соответствия Блок 3: 3 шт.

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ТФ C/01.7 Анализ исполнения программ капитальных вложений в проекты сооружения объектов использования атомной энергии ТФ C/02.7 Анализ бюджетов по инвестиционной и финансовой деятельности при сооружении объектов использования атомной энергии ТФ C/03.7 Определение рисков в части исполнения бюджетов проектов сооружения объектов использования атомной энергии | Умение анализировать бюджеты по инвестиционной и финансовой деятельности ОИАЭ и определять риски в части исполнения бюджетов | Задание по определению рисков в части исполнения бюджетов сооружения ОИАЭ |
| Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовых функций принимается при условии соответствия выполненного задания одновременно всем критериям оценки |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

(помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие)

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

(оборудование, инструмент, оснастка, материалы, средства индивидуальной защиты, экзаменационные образцы и другие)

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий (требования к экспертам):

- Высшее образование: специалитет или магистратура

- Опыт работы не менее 5 лет в области бюджетирования инвестиционных проектов, портфеля проектов и программ при сооружении ОИАЭ.

- Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

- Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) – не менее 2-х человек

- Отсутствие ситуации конфликта интересов в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при

необходимости):

проведение обязательного инструктажа на рабочем месте

(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

Финансовое планирование – это:

Основные задачи финансового планирования не включают в себя (выберите нужное): определение соответствия между потребностью в финансовых ресурсах и их наличием в компании, определение потребностей в обучении персонала финансового подразделения выбор действенных источников формирования финансов и их прибыльного использования, установление оптимального соотношения между материальными и финансовыми ресурсами компании, нахождение резервов увеличения доходов предприятия и способов их привлечения, формирование графика поставок оборудования эффективное использование финансов, определение самых рациональных направлений развития компании, которые обеспечат в планируемом периоде наивысшую прибыль разработка календарно-сетевого графика согласование финансовых ресурсов с показателями производственного плана предприятия. обеспечение наилучшего финансового сотрудничества с банками, бюджетом и др.

Основная цель финансового планирования – это: …

Финансовое планирование осуществляется путем: разработки календарно-сетевых графиков составления финансовых планов разного содержания и назначения в зависимости от задач и объектов планирования составления различных видов бюджетов определения размеров статей доходов и расходов

Финансовые планы подразделяются на (выберите нужное): долгосрочные, краткосрочные текущие оперативные

Что такое «инвестиционные проекты»? (выберите подходящее определение) вложение финансовых и иных материальных средств в какое-либо предприятие, научную или технологическую разработку, социальную инфраструктуру и т.п. программа или план вложения финансовых и материальных средств с целью последующего получения финансовой, материальной или какой-либо иной выгоды, с точки зрения его экономической целесообразности экономически целесообразный и обоснованный экономическими и техническими расчетами план инвестиций объемов и сроков капитальных вложений, в соответствии с проектно-сметной документацией, содержащий также описание практических действий по реализации планируемых инвестиций вложение средств в развитие предприятия

Оценка эффективности инвестиций, это: система принципов и показателей, определяющих эффективность выбора для реализации отдельных инвестиционных проектов выбор варианта эффективного использования заемных средств анализ степени удовлетворенности пользователями результатами реализации проекта анализ доходов от реализации проекта

Максимизация дохода или приращение капитала могут быть достигнуты по (выберите нужное): правилу чистой дисконтированной стоимости, правилу внутрифирменной нормы прибыли правилу ежегодной оценки соглашению сторон

Под «бюджетированием проекта» понимается (выберите нужное): определение стоимостных значений, выполняемых в рамках проекта работ и проекта в целом, определение стоимости денежного потока путём приведения стоимости всех выплат к определённому моменту времени. процесс формирования бюджета проекта, содержащего установленное (утвержденное) распределение затрат по видам работ, статьям затрат, по времени выполнения работ, по центрам затрат или по иной структуре определение объема статей расходов

В зависимости от стадии жизненного цикла проекта бюджеты могут быть (выберите нужное): предварительными; стратегическими; утвержденными; текущими; операциональными; фактическими.

Выходом процесса идентификации рисков являются: План управления рисками Реестр рисков Обновление документов проекта Обновления плана управления проектом

В матрице вероятности и воздействия: Каждому риску присваивается рейтинг в зависимости от вероятности его наступления и воздействия на цель в случае наступления Определяется вероятность благоприятного выполнения ответственными исполнителями работ по проекту и степень их воздействия на результат Рассматриваются только угрозы с позиции вероятности их реализации и степень их воздействия на результат проекта Рассматриваются только возможности с позиции вероятности их реализации и степень их воздействия на результат проект

От каких факторов зависит реальное соотношение видов затрат (выберите нужное): соотношение между объемами трудовых ресурсов, материалов и субконтрактов в проекте; политики оплаты счетов в организации; периодов поставки основного оборудования; графика выполнения работ по субконтрактам; влияния графика работ на то, когда и каким образом будут списываться затраты рабочих при поставке оборудования, периодов поставки материалов и вспомогательного оборудования.

Какие процессы входят в управление стоимостью: оценка стоимости проекта; инциирование проекта бюджетирование проекта; агрегирование проекта контроль стоимости затрат проекта

Контроль стоимости затрат проекта осуществляется на этапе: Инициирования проекта Постоянно На завершающем этапе реализации проекта выборочно

Предпроектные оценки стоимости проекта предполагают оценку «порядка величины» (order of magnitude estimate), отличие которой от реальной стоимости лежит в интервале от (выберите нужное): -25% до + 75%. – 30% до + 80%, – 15% до + 65%. – 10% до + 50%.

Определение сметной стоимости (budget estimates) производится с точностью от (выберите нужное): -10% до +25% -15% до + 30% -5% до +20%. -10% до +30%

Основные принципы управления стоимостью проекта включают в себя (дополните информацию): Системность (oбеспечение необходимой информацией о затратах на всех стадиях стратегического управления проекта). Дифференцированность (применение разнообразных способов и методов в процессе формирования, контроля, регулирования). Иерархичность (обеспечение информацией о затратах всех уровней иерархии управления проекта). Адекватность (режим работы управления стоимости (затрат) проекта должен совпадать с режимом работы системы стратегического управления проекта и ее составных частей (подсистем)). Релевантность (обеспечение менеджеров всех уровней управления только необходимой и достаточной информацией о затратах). __________

Поставьте в нужной последовательности основные этапы оценки эффективности инвестиций: Прогнозирование будущего денежного потока. Оценка финансовых возможностей предприятия. Расчет основных показателей эффективности Учет факторов риска Выбор ставки дисконтирования

Экономическая эффективность инвестиционного проекта обычно оценивается по таким критериям, как (выберите нужное): Период окупаемости (PP) Чистый приведенный доход (NPV) Базовый план стоимости (BPC) Внутренняя норма доходности IRR Уровень корреляции (СС) Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR) Норма рентабельности и индекс рентабельности (P)

Что называется, «чистым приведенным доходом»?

Почему показатель NPV (чистый приведенный доход) является наиболее значимым для акционеров предприятия?

В чем состоит преимущество показателя внутренней нормы доходности (IRR) по сравнению с другими показателями?

Критерий принятия проекта по внутренней норме доходности, это: Показатель IRR равен ставке дисконтирования Показатель IRR больше ставки дисконтирования Показатель IRR меньше ставки дисконтирования Показатель IRR меньше или равен ставке дисконтирования

Показатель «рентабельность» это: величина, равная сумме всех притоков денежных средств на момент окончания реализации проекта соотношение затрат и доходов, показывает величину полученного дохода на каждую единицу (рубль, доллар и т.д.) вложенных средств ставка дисконтирования, при которой текущая стоимость будущего денежного потока совпадает с величиной вложенных средств относительный показатель эффективности вложений

Что показывает индекс рентабельности?

Какие индексы доходности используются при оценке эффективности проекта? (выбрать нужное) индекс доходности затрат индекс доходности оперативного бюджета индекс доходности дисконтированных затрат индекс доходности инвестиций индекс доходности окупаемости индекс доходности дисконтированных инвестиций индекс доходности интегрированных инвестиций

Как рассчитывается индекс доходности затрат? отношение суммы дисконтированных денежных притоков к сумме дисконтированных денежных оттоков отношение суммы элементов денежного потока от операционной деятельности к абсолютной величине суммы элементов денежного потока от инвестиционной деятельности отношение суммы денежных притоков (накопленных поступлений) к сумме денежных оттоков (накопленным платежам) отношение суммы дисконтированных денежных потоков к первоначальным инвестициям

Как рассчитывается индекс доходности инвестиций? отношение суммы элементов денежного потока от операционной деятельности к абсолютной величине суммы элементов денежного потока от инвестиционной деятельности отношение суммы денежных притоков (накопленных поступлений) к сумме денежных оттоков (накопленным платежам) отношение суммы дисконтированных элементов денежного потока от операционной деятельности к абсолютной величине дисконтированной суммы элементов денежного потока от инвестиционной деятельности отношение суммы дисконтированных денежных потоков к первоначальным инвестициям

Укажите существующие нормы дисконта: норма дисконта участника проекта норма дисконта бенефициара проекта социальная норма дисконта отраслевая норма дисконта бюджетная норма дисконта коммерческая норма дисконта

Средняя норма рентабельности- это:

Какие риски, связанные с финансированием, необходимо учитывать на этапе планирования (выбрать нужное): риск незавершенного строительства (дополнительные затраты и отсутствие запланированных на этот период доходов); риск перерасхода средств риск временного снижения объема продаж продукции проекта; налоговый риск (невозможность использования налоговых льгот и преимуществ, изменение налогового законодательства); риск валютных колебаний риск несвоевременной уплаты задолженностей со стороны заказчиков.

Установите соответствие видов бюджета проекта на различных стадиях их назначению: Вид бюджета Назначение бюджета А. Стратегический бюджет 1.Ограничение использования ресурсов B. Оперативный бюджет 2. Отражение отклонений от плана и их корректировка C.Текущий бюджет 3. Управление стоимостью (учет и контроль) D.Бюджет по завершении 4. Обоснование статей затрат, планирование привлечения финансовых средств E. Предварительный бюджет F. Базовый бюджет

Базовый план выполнения стоимости (Cost Performance Baseline), это: особая версия модели расписания, используемая для сравнения фактических результатов с планом, чтобы определить, нужны ли предупреждающие или корректирующие воздействия для достижения целей проекта особая версия бюджета с временными фазами, используемая для сравнения фактической стоимости с запланированной, которая позволяет определить, требуются ли предупреждающие или корректирующие воздействия для достижения целей проекта одобренный объединенный план работ проекта по содержанию, срокам и стоимости, с которым сравнивается текущее исполнение проекта для измерения и управления исполнением утвержденный график расходов

Бюджет проекта это (выберите подходящие определения): плановая стоимость работ, распределенная по периодам выполнения проекта согласованный с заинтересованными сторонами и утвержденный к реализации план проекта. директивный документ, представляющий собой график планируемых расходов и доходов, распределенных по статьям в рамках проекта сметная стоимость, распределенная по периодам выполнения проекта одобренный объединенный план работ проекта по содержанию, срокам и стоимости, с которым сравнивается текущее исполнение проекта для измерения и управления исполнением

Установите соответствие видов бюджета различным стадиям выполнения проекта: Стадия проекта Вид бюджета А.Обоснование инвестиций 1.Стратегический бюджет B.Разработка рабочей документации 2.Текущий бюджет C.Реализация проекта 3.Бюджет по завершении D.Завершение проекта 4.Предварительный бюджет 5.Оперативный бюджет 6. Базовый бюджет 7. Итоговый бюджет

Управление рисками проекта это: (выберите подходящие определения): определение размеров (в денежном выражении) отдельных рисков и риска проекта в целом. организованный процесс выявления и анализа рисков, планирования реагирования на риски, мониторинга рисков проекта процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рисковых событий определение рисков, способных повлиять на проект, и документирование их характеристик

Укажите методы снижения рисков: Диверсификация Перераспределение кредитных средств Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов Страхование рисков Привлечение заемных средств

Метод освоенного объёма (Earned Value Management, EVM) —

Плановый объём (Plan Value, PV) —это: изначальный плановый бюджет проекта за всю его плановую продолжительность утвержденный бюджет, выделенный на плановые работы реально выполненный объем работ, указанных в бюджете по плановой стоимости запланированный объем расходов

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

-

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

Задание 1.

Заполните таблицу:

| Стадия проекта | Вид бюджета | Назначение бюджета | Погрешность, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Концепция проекта | Бюджетные ожидания |  |  |
| Обоснование инвестиций | Предварительный бюджет |  |  |
| ТЭО |  |  |  |
| Тендеры, переговоры и контракты | Уточненный бюджет |  |  |
| Разработка рабочей документации | Окончательный бюджет |  |  |
| Реализация проекта | Фактический бюджет |  |  |
| Сдача в эксплуатацию |  |  |  |
| Эксплуатация |  |  |  |
| Завершение |  |  |  |

Условия выполнения задания:

место выполнения задания: экзаменационный класс;

реальное (модельное) рабочее место, оснащенное компьютерной техникой

максимальное время выполнения задания: 20 мин

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

-

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

PMBOK

ГОСТ Р ИСО 21500—2014 РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТНОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ

ГОСТ Р 54870―2011 ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ

ГОСТ Р 54871―2011 ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ПРОГРАММОЙ

ГОСТ Р 54869―2011 ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТОМ

Распоряжение Министерства экономического развития РФ от 14 апреля 2014 г. N 26Р-АУ "Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти"

Бюджетный кодекс РФ;

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»

Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»

Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 N 39-ФЗ (последняя редакция)

Федеральный закон "О консолидированной финансовой отчетности" от 27.07.2010 N 208-ФЗ (последняя редакция)

Постановление Правительства РФ от 25.02.2011 N 107 (ред. от 26.08.2013) "Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации"