ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

Руководитель деятельности по оценке стоимости затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии

(7 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Состав оценочного средства

| Раздел | страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 4 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 4 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 5 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 5 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) | 6 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 6 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 16 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 16 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 17 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 17 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Руководитель деятельности по оценке стоимости затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии (7 уровень квалификации)

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации: 24.09000.04 __________________________________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

«Специалист по оценке стоимости затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии»

КОД профессионального стандарта 24.090

Регистрационный номер: 1270

Дата приказа: 09.04.2019

Номер приказа: 226н

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

__________________________________________________________________

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

Оценка затрат на проекты при сооружении объектов использования атомной энергии (далее - ОИАЭ)

__________________________________________________________________

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения, в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| D/01.7 Координация деятельности структурного подразделения по оценке затрат проектов при сооружении ОИАЭ D/02.7 Разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности деятельности подразделения по оценке стоимости затрат при сооружении ОИАЭ | Блок 1 – 1 балл Блок 2 – 1 балл Блок 3 – 1 балл | Задания с выбором ответа: 1-6, 8-15, 17-20, 24, 25, 28-40 Задания с открытым ответом: 22, 23, 26, 27 Задания на установление последовательности или соответствия: 7, 16 |
| Теоретический этап экзамена включает 80 заданий, охватывающих в равной доле все предметы оценивания, и считается сданным при правильном выполнении 80% заданий. |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа Блок 1 – 34 шт.

количество заданий с открытым ответом Блок 2 – 4 шт.;

количество заданий на установление последовательности или соответствия Блок 3: 2 шт

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| D/01.7 Координация деятельности структурного подразделения по оценке затрат проектов при сооружении ОИАЭ | Умение организовывать и анализировать деятельность персонала структурного подразделения | Задание на оценку результативности деятельности персонала подразделения по оценке стоимости затрат проектов. |
| D/02.7 Разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности деятельности подразделения по оценке стоимости затрат при сооружении ОИАЭ | Умение составлять план повышения квалификации, организовывать мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности подразделения | Задание на разработку плана мероприятий по повышению квалификации и меры по мотивации персонала подразделения по оценке стоимости затрат проектов |
| Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовых функций принимается при условии соответствия выполненного задания одновременно всем критериям оценки |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

(помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие)

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

(оборудование, инструмент, оснастка, материалы, средства индивидуальной защиты, экзаменационные образцы и другие)

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий (требования к экспертам):

- Высшее образование: специалитет или магистратура.

- Опыт работы не менее 5 лет в области оценки стоимости проектов сооружения объектов использования атомной энергии.

- Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

- Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) – не менее 2-х человек

- Отсутствие ситуации конфликта интересов в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при

необходимости):

проведение обязательного инструктажа на рабочем месте

(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

Cистема TCM NC – это: совокупность методик, процессов, ресурсов в рамках соответствующих организационно-административных структур, используемых при управлении инвестиционно-строительными проектами создания стратегических активов в составе портфеля проектов методики, процессы, ресурсы, используемые при управлении инвестиционно-строительными проектами создания стратегических активов в составе портфеля проектов совокупность данных, необходимых для управления инвестиционно-строительными проектами создания стратегических активов в составе портфеля проектов методика управления стоимостью

Стратегический актив ГК «Росатом» в TCM NC – это: капитальные активы, обеспечивающие Корпорации устойчивое преимущество капитальные активы, представляющие ценность для Корпорации в текущем периоде деятельности и в долгосрочной перспективе, обеспечивающие Корпорации устойчивое преимущество капитальные активы, представляющие ценность для Корпорации в текущем периоде деятельности и в долгосрочной перспективе финансовые активы

Процессы оценки стоимости в TCM NC это: Процессы управления стратегическими активами и процессы выполнения проекта Процессы управления стратегическими активами Процессы выполнения проекта Процессы завершения проекта

«Управление стратегическим активом» - это совокупность процессов управления стоимостью необходимых ресурсов (инвестиционными затратами) для поддержания заданных качеств на протяжении всего жизненного цикла в портфеле совокупность процессов управления стоимостью необходимых ресурсов на протяжении всего жизненного цикла в портфеле стратегических активов процессы поддержания заданных качеств стратегических активов на протяжении всего жизненного цикла получение максимальной прибыли при минимальных затратах

Назначение Единой системы классификации и кодирования состоит в: установлении состава и требований по классификации и кодированию информации о стратегических активах в целях стандартизации информационных потоков по проектам сооружения, реконструкции, эксплуатации объектов использования атомной энергии (ОИАЭ) установлении состава и требований по классификации и кодированию информации о стратегических активах в целях стандартизации информационных потоков по проектам сооружения, реконструкции, эксплуатации ОИАЭ, стандартизации информационных потоков по проектам сооружения, реконструкции, эксплуатации ОИАЭ и создании единого информационного пространства для формирования сводной отраслевой системы планирования и отчетности установлении единого информационного пространства для формирования сводной отраслевой системы планирования и отчетности кодировании всех материалов и документов проекта

«Методика освоенного объема» применяется, для: сравнения хода выполнения работ с базовым состоянием и формирования своевременных предупреждений о превышении сметных расходов и отставаниях от графика формирования своевременных предупреждений о превышении сметных расходов и отставаниях от графика установления хода выполнения работ выявления отставания от графика

Установите правильную последовательность: Определение содержания проекта с использованием декомпозиции работ WBS (Work Breakdown Structure): 1. определение объективных измерителей освоенного объема 2. разработка базовых планов для измерения хода работ 3. составление календарного графика работ 4. определение организационной структуры выполнения работ 5. выполнение плана работ и учет всех расходов 6. оценка необходимых трудовых и материальных ресурсов, утверждение бюджетов с учетом резервов

Информация и аналитика, получаемая в результате оценки стоимости используется для: принятия инвестиционных и управленческих решений в ключевых точках и вехах проекта для принятия управленческих решений в рамках всего жизненного цикла проекта принятия инвестиционных и управленческих решений в рамках всего жизненного цикла проекта информирования вышестоящего руководства

Совокупный диапазон точности оценки каждого этапа проекта – это: средневзвешенное значение, рассчитанное на основании диапазонов точности, сложившихся по каждой из статей затрат (виду деятельности по проекту) значение, рассчитанное на основании данных по каждой из статей затрат средневзвешенное значение, рассчитанное по каждой из статей затрат (виду деятельности по проекту) среднее арифметическое по каждой статье затрат

Оценка стоимости по 5-му классу, это: оценка стоимости в условиях ограниченной информации минимального набора исходных данных о проекте с целью определения осуществимости проекта и первичной прогнозной оценки стоимости стратегических активов (СА) Оценка стоимости на этапе предынвестиционной деятельности Оценка стоимости на этапе предынвестиционной деятельности в условиях ограниченной информации минимального набора исходных данных о проекте с целью определения осуществимости проекта и первичной прогнозной оценки стоимости СА Прогнозная оценка стоимости

Оценка стоимости по 4-му классу, это: Оценка стоимости в условиях ограниченного набора исходных данных о проекте с целью уточнения первичной стоимости стратегического актива и анализа осуществимости проекта Оценка стоимости, которая выполняется на этапе концептуального исследования обоснования инвестиций (ОБИН) в условиях ограниченного набора исходных данных о проекте, преимущественно на данных объектов-аналогов с целью уточнения первичной стоимости стратегического актива и анализа осуществимости проекта Оценка стоимости на этапе концептуального исследования ОБИН на основе преимущественно данных объектов-аналогов Экспертная оценка с низкой степенью точности

Оценка стоимости по 3-му классу, это: Оценка стоимости на этапе окончания разработки проектной документации и детальной проработки планов по реализации проекта Оценка стоимости на этапе окончания разработки проектной документации и детальной проработки планов по реализации проекта с целью уточнения оценки по результатам разработки проектной документации, а также в обоснование решения о продолжении финансирования проекта в начале работ основного периода Оценка стоимости в обоснование решения о продолжении финансирования проекта в начале работ основного периода Оценка на основе математической модели на этапе реализации проекта

Оценка стоимости по 2- классу, это: Оценка стоимости, которая начинается и завершается одновременно с началом и завершением выпуска комплектов рабочей документации. Оценка стоимости, которая выполняется на этапе разработки рабочей документации и начинается, и завершается одновременно с началом и завершением выпуска комплектов РД, с целью уточнения стоимости, контроля бюджетов и контрактов, а также контроля решений на изменения проекта. Оценка стоимости с целью уточнения стоимости, контроля бюджетов и контрактов, а также контроля решений на изменения проекта. Прогнозная экспертная оценка с низкой степенью точности на этапе реализации

Оценка стоимости по 1-му классу, это: Оценка стоимости на этапе реализации и завершения проектов в рамках итеративного процесса, который осуществляется при наличии выпущенной РД и данных о стоимости, подтвержденных фактом заключения договора с исполнителем работ. Оценка стоимости с целью контроля бюджетов и контрактов, а также решений на изменение проекта Оценка стоимости, которая выполняется на этапе реализации и завершения проектов Оценка стоимости по окончании проекта

Характеристики качественной и достоверной оценки стоимости в TCM NC: объективность, убедительность, достоверность, документированность полнота, достоверность, документированность полнота, объективность, убедительность, достоверность, документированность гибкость, вариативность, прозрачность, релевантность

Расположите в правильной последовательности: Определение характеристики проекта Определение структуры затрат Определение цели оценки Разработка плана оценки Проведение точечной оценки Выявление основных правил и допущений Получение данных Проведение анализа чувствительности Проведение независимой оценки и сравнение с внутренней оценкой стоимости Документирование оценки Проведение анализа рисков и неопределенностей Предоставление оценки руководству

В рамках TCM используются следующие принципы управления качеством: Ориентация на потребителя, вовлечение сотрудников, процессный подход, непрерывное совершенствование, принятие решений на основе фактов, взаимовыгодные отношения с поставщиками Ориентация на потребителя, руководство, вовлечение сотрудников, процессный подход, системный подход к управлению, непрерывное совершенствование, принятие решений на основе фактов, взаимовыгодные отношения с поставщиками Руководство, вовлечение сотрудников, процессный подход, системный подход к управлению, непрерывное совершенствование, принятие решений на основе фактов Доверительное управление, содействие, сотрудничество, непрерывное управление процессами

Цель анализа трудовых ресурсов состоит в том, чтобы: вскрыть резервы повышения эффективности производства за счет производительности труда вскрыть резервы повышения эффективности производства за счет более рационального использования численности рабочих вскрыть резервы повышения эффективности производства за счет производительности труда, более рационального использования численность рабочих, их рабочего времени. Выявить потребности в обучении персонала

В основные задачи анализа использования трудовых ресурсов входят (в области использования рабочей силы): Оценка обеспеченности предприятия необходимыми кадрами по численности, составу, структуре, уровню квалификации: Изучение форм, динамики и причин движения рабочей силы; Проверка данных об использовании рабочего времени и разработка мероприятий по улучшению использования рабочего времени и по устранению непроизводительных затрат рабочего времени; Оценка обеспеченности необходимыми кадрами по численности, составу, структуре, уровню квалификации; Оценка обеспеченности предприятия необходимыми кадрами по численности, составу, структуре, уровню квалификации: Изучение форм, динамики и причин движения рабочей силы Фотография и хронометраж рабочего времени

В основные задачи анализа использования трудовых ресурсов входят (в области производительности труда): Установление уровня производительности труда; Сопоставление полученных показателей с показателями предыдущих периодов; Оценка факторов, влияющих на рост производительности труда и выявление резервов дальнейшего роста производительности труда Установление уровня производительности труда; Установление уровня производительности труда; Сопоставление полученных показателей с показателями предыдущих периодов; Оценка факторов, влияющих на рост производительности труда и выявление резервов дальнейшего роста производительности труда Оценка факторов, влияющих на рост производительности труда и выявление резервов дальнейшего роста производительности труда

Труд и заработная плата анализируются по следующим направлениям: анализ численности, состава и движения рабочей силы анализ движения рабочей силы состава и движения рабочей силы ротация кадров

Важнейшим оценочным показателем эффективности кадровой политики является: _______________________________________

Оборот рабочей силы снижает эффективность использования рабочей силы, потому что: __________________________________

В ходе анализа использования фонда рабочего времени проводится: общая оценка полноты использования рабочего времени определение факторов и размер их влияния на использование рабочего времени общая оценка полноты использования рабочего времени, определение факторов и размер их влияния на использование рабочего времени, выяснение причин целодневных и внутрисменных потерь рабочего времени, расчет влияние простоев на производительность труда и изменение объема выпуска хронометраж рабочего времени

Источниками информации использования фонда рабочего времени являются: плановый и фактический баланс рабочего времени, отчет по труду, табельный учет табельный учет отчет по труду управленческий учет

Изменение эффективного фонда рабочего времени оценивается формулой ФРВ = ЧР × Д × П, где использованы следующие обозначения показателей: ________

Показатель рентабельности персонала рассчитывается по формуле R = (Пр / ЧР) × 100, где использованы следующие обозначения показателей: _________

Трудоемкость: устанавливает прямую зависимость между объемом производства и трудовыми затратами, более реально отражает экономию живого труда под влиянием изменением в условиях производства, не зависит от сдвигов в ассортименте продукции, обеспечивает сопоставимость результатов и цен на одинаковые изделия и услуги все перечисленное

Методы управления кадрами можно классифицировать по признаку принадлежности к общей функции управления, как: методы нормирования, организации, планирования, координации, регулирования, мотивации, стимулирования, контроля, анализа, учета. методы нормирования, организации, планирования, контроля, анализа, учета. методы планирования, координации, регулирования мотивации, стимулирования, контроля, анализа, учета методы формирования, учета, контроля, мониторинга

Наличие кадровой политики в организации означает, что: уменьшается зависимость принятия кадровых решений от ошибок, которые могут потенциально допускать отдельные личности; осуществляется контроль за соблюдением трудового законодательства; обеспечивается поддержка принимаемых кадровых решений со стороны работников предприятия; определены подходы к важнейшим элементам кадровой работы, уменьшается зависимость принятия кадровых решений от ошибок, которые могут потенциально допускать отдельные личности, осуществляется контроль за соблюдением трудового законодательства; обеспечивается поддержка принимаемых кадровых решений со стороны работников предприятия уменьшается текучесть кадров, работают методы мотивации и стимулирования, осуществляется мониторинг рабочей силы

В состав затрат на разработку и реализацию мер по управлению персоналом, целесообразно включить (выбрать нужное): заработную плату и премиальные выплаты персонала; оплату услуг специалистов, привлекаемых из сторонних организаций для формирования кадровой политики; затраты на дополнительные мероприятия по социальной защите и обеспечению работников предприятия, не применявшиеся до реализации системы мер по управлению персоналом, затраты на улучшение условий труда, дополнительные затраты на переобучение и повешение квалификации все перечисленное

Рентабельность персонала – это: отношение прибыли к среднесписочной численности промышленно-производственного персонала относительный показатель, характеризующий уровень потребления определенного ресурса эффективность использования персонала среднесписочная численность персонала

Для диагностики эффективности принятых решений по управлению трудовыми ресурсами используются: система кадрового аудита, кадровый консалтинг система оплаты труда мониторинг управления персоналом конфигурация проекта

Какой перечень задач точнее характеризует содержание управления персоналом. Выбрать и указать только одну группу задач управления персоналом: планирование и развитие профессиональной карьеры, стимулирование труда, профессиональное обучение использование собственных человеческих ресурсов, разделение труда, укрепление дисциплины труда найм персонала, организация исполнения работы, оценка, вознаграждение и развитие персонала контроль за соблюдением трудового законодательства администрацией предприятия

Что следует понимать под термином «персонал»? часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями и знаниями, которые необходимы для работы в экономике совокупность работников, совместно реализующих поставленную перед ними цель по производству товаров или оказанию услуг, действующих в соответствии с определенными правилами и процедурами в рамках определенной формы собственности работники предприятия, в соответствии со штатным расписанием сотрудники предприятия согласно штатного расписания

Возрастание роли стратегического подхода к управлению персоналом в настоящее время связано (выбрать и указать только одну группу факторов): с высокой монополизацией и концентрацией российского производства с регионализацией экономики и целенаправленной структурной перестройкой занятости с ужесточением конкуренции во всех ее проявлениях, ускорением темпов изменения параметров внешней среды и возрастанием неопределенности ее параметров во времени с высоким уровнем инфляции

Причинами сегментации персонала на «ядро» и «периферию» являются (при необходимости указать несколько): различия в уровне социальной эффективности труда финансовое положение предприятия различия в уровне экономической эффективности труда воля руководства предприятия гендерные различия

Принцип комплексности подразумевает: учет всех факторов, воздействующих на систему управления персоналом ориентированность на развитие производства многовариантную проработку предложений по формированию системы управления персоналом и выбор наиболее рационального варианта для конкретных условий производства системный подход к управлению персоналом

Какой комплекс кадровых мероприятий уменьшает приток новых людей и идей в организацию: компенсационная политика продвижение изнутри использование международных кадров многоступенчатая система отбора

В чем суть классической теории мотивации: деньги – единственный мотивационный фактор поведение человека определяется его ожиданиями жажда власти – основной мотивирующий фактор в работе человека заставляют действовать внутренние потребности самоутверждение – единственный мотивирующий фактор в работе

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

-

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

Задание 1:

На основании представленных документов и данных оцените результативность деятельности персонала подразделения, по оценке стоимости затрат проектов.

Условия выполнения задания

место выполнения задания: экзаменационный класс;

реальное (модельное) рабочее место, оснащенное компьютерной техникой

максимальное время выполнения задания: 45 мин.

Критерии оценки:

-

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

-

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

ГОСТ Р ИСО 21500—2014 РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТНОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ

ГОСТ Р 54870―2011 ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ

ГОСТ Р 54871―2011 ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ПРОГРАММОЙ

ГОСТ Р 54869―2011 ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТОМ

Распоряжение Министерства экономического развития РФ от 14 апреля 2014 г. N 26Р-АУ "Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти"

Бюджетный кодекс РФ;

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»

Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»

Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 N 39-ФЗ (последняя редакция)

Федеральный закон "О консолидированной финансовой отчетности" от 27.07.2010 N 208-ФЗ (последняя редакция)

Постановление Правительства РФ от 25.02.2011 N 107 (ред. от 26.08.2013) "Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации"

ЕДИНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ ЗАКУПОК (ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

PMI PMBOK Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK), пятое издание, 2013 г.