ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

Специалист по разработке финансово-экономической модели проектов сооружения объектов использования атомной энергии

(7 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Состав оценочного средства

| Раздел | страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 4 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 4 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 5 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 5 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) | 6 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 6 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 17 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 17 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 18 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 18 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

«Специалист по разработке финансово-экономической модели проектов сооружения объектов использования атомной энергии (7 уровень квалификации)»

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации: 24.09000.02

__________________________________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

«Специалист по оценке стоимости затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии»

КОД профессионального стандарта 24.090

Регистрационный номер: 1270

Дата приказа: 09.04.2019

Номер приказа: 226н

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

__________________________________________________________________

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

Оценка затрат на проекты при сооружении объектов использования атомной энергии (далее - ОИАЭ)

__________________________________________________________________

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения, в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ТФ В/03.7 Разработка и анализ финансово-экономической модели проектов сооружения ОИАЭ (анализ до момента принятия решения о старте проекта) ТФ В/01.7 Идентификация и анализ рисков при определении стоимости проектов на всех фазах жизненного цикла при сооружении ОИАЭ | Блок 1 – 1 балл Блок 2 – 1 балл Блок 3 – 1 балл | Задания с выбором ответа: 1-8, 10-22, 24-40 Задания с открытым ответом: 9, 23 |
| Теоретический этап экзамена включает 80 заданий, охватывающих в равной доле все предметы оценивания, и считается сданным при правильном выполнении 80% заданий |  |  |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа Блок 1 – 38 шт.;

количество заданий с открытым ответом Блок 2 – 2 шт.;

количество заданий на установление последовательности или соответствия Блок 3:  шт

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ТФ В/03.7 Разработка и анализ финансово-экономической модели проектов сооружения ОИАЭ (анализ до момента принятия решения о старте проекта) | Умение проводить анализ финансово-экономических моделей Умение принимать и обосновывать решения | Задание на выполнение анализа финансово-экономических моделей |
| ТФ В/01.7 Идентификация и анализ рисков при определении стоимости проектов на всех фазах жизненного цикла при сооружении ОИАЭ | Умение выявлять, анализировать и оценивать проектные риски | Задание на идентификацию и анализ выявленных рисков |
| Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовых функций принимается при условии соответствия выполненного задания одновременно всем критериям оценки |  |  |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

(помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие)

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

(оборудование, инструмент, оснастка, материалы, средства индивидуальной защиты, экзаменационные образцы и другие)

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий (требования к экспертам):

- Высшее образование: специалитет или магистратура.

- Опыт работы не менее 3 лет в области оценки стоимости проектов сооружения объектов использования атомной энергии.

- Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

- Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) – не менее 2-х человек

- Отсутствие ситуации конфликта интересов в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при

необходимости):

проведение обязательного инструктажа на рабочем месте

(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

- Основные шаги управления проектом - определение инвестиционных возможностей; - анализ альтернативных проектов и их вариантов и предварительный выбор проектов; - планирование (составление укрупненных сетевых моделей и календарных планов); - контроль; - описание продукта, обоснование проекта, - общие ограничения, - информация об уже выполненных аналогичных проектах, - результаты анализа альтернативных путей реализации проекта, - критерии успешности - определение инвестиционных возможностей; - анализ альтернативных проектов и их вариантов и предварительный выбор проектов; - планирование (составление укрупненных сетевых моделей и календарных планов); - обоснование проекта, - общие ограничения, - информация об уже выполненных аналогичных проектах, - критерии успешности. - определение инвестиционных возможностей; - анализ альтернативных проектов и их вариантов и предварительный выбор проектов; - планирование (составление укрупненных сетевых моделей и календарных планов); - результаты анализа альтернативных путей реализации проекта, - критерии успешности. d) - анализ альтернативных проектов и их вариантов и предварительный выбор проектов - обоснование проекта - планирование (составление укрупненных сетевых моделей и календарных планов) - критерии успешности - контроль

- Основные инструменты управления проектами: - Планирование целей - Определение объема - Определение работ - Планирование ресурсов - Определение взаимосвязи работ - Оценка длительности работ - Оценка затрат - Составление графика - Разработка бюджета - Разработка плана проекта - Планирование целей - Определение объема - Определение работ - Планирование ресурсов - Определение взаимосвязи работ - Оценка длительности работ - Оценка затрат - Составление графика - Разработка бюджета - Разработка плана проекта - Планирование целей - Определение объема - Определение работ - Планирование ресурсов - Оценка затрат - Составление графика - Разработка бюджета d) - Разработка плана проекта - Разработка бюджета - Составление графика

- Отправной точкой разработки проекта служат: - описание продукта, обоснование проекта, общие ограничения, информация об уже выполненных аналогичных проектах, результаты анализа альтернативных путей реализации проекта, критерии успешности. - описание продукта, информация об уже выполненных аналогичных проектах, результаты анализа альтернативных путей реализации проекта - описание продукта, обоснование проекта, критерии успешности. - информация о проектах-аналогах

- Определение объема – это: - последовательное деление основных результатов проекта на более мелкие элементы, формированиe иерархической структуры работ проекта - последовательное деление основных результатов проекта на более мелкие элементы, вплоть до пакетов работ, поддающихся управлению, для формирования иерархической структуры работ проекта - последовательное деление основных результатов проекта на более мелкие элементы, вплоть до отдельных позиций. - суммирование статей затрат

- Планирование ресурсов включает в себя: - определение потребности в ресурсах, а также (обязательно) оценочные данные о стоимости использования ресурсов - определение того, какие именно ресурсы и в каком количестве потребуются для выполнения запланированных работ с учетом ограничений, связанных с политикой компании по кадровым вопросам, уровнем запасов, использованием оборудования и т. Д., а также (обязательно) оценочных данных о стоимости использования ресурсов - определение категорий и объема ресурсов для выполнения запланированных работ - определение объема и сроков поставки

- Отличие управления стоимостью проекта от управления затратами проекта состоит в том, что: - в понятие управление стоимостью проекта входит также принятие решений на основании увеличения доходной части проекта - в понятие управление стоимостью проекта входит также и принятие решений на основании оценки рисков - нет отличий - в понятие управление стоимостью проекта принятие решений на основании изменений доходной части проекта

- Основные принципы управления стоимостью проекта – это: - Системность, Иерархичность, Релевантность, Надежность - Системность, Дифференцированность, Адекватность, Релевантность, Надежность - Системность, Дифференцированность, Иерархичность, Адекватность, Релевантность, Надежность - Прозрачность, Гибкость, Вариативность, Релевантность

- Контроль стоимости проекта включает в себя: - мониторинг стоимостных показателей реализации проекта; предотвращение ранее запланированных ошибочных решений - мониторинг стоимостных показателей реализации проекта; управление изменениями в бюджете - мониторинг стоимостных показателей реализации проекта; управление изменениями в бюджете; предотвращение ранее запланированных ошибочных решений - управление бюджетом

- Составляющие контроля стоимости проекта – это: __________________

- Базовые KPI (ключевые показатели эффективности), используемые при контроле стоимости – это: - KPI результата; KPI затрат; KPI функционирования; KPI производительности, KPI эффективности - KPI затрат; KPI производительности, KPI эффективности - KPI результата; KPI затрат; KPI функционирования; KPI производительности - KPI производительности, KPI эффективности

- Методы контроля стоимости проекта на основе затрат: - традиционный метод и метод освоенного объема - метод освоенного объема - традиционный метод и метод минимизации затрат - метод Крамера

- Преимущества метода освоенного объема состоят в том, что он: - Позволяет прогнозировать риски - предполагает учет информации по стоимости, плановому и фактическому графику работ для формирования обобщенной оценки состояния работ на текущий момент и позволяет прогнозировать ход реализации проекта. - позволяет прогнозировать ход реализации проекта - предполагает учет информации по стоимости работ.

- KPI (ключевой показатель эффективности) функционирования – это: - показатели выполнения бизнес-процессов, позволяющие оценить соответствие процесса требуемому алгоритму его выполнения; - показатели результатов на конкретный момент; - показатели эффективности бизнес-процессов - риски, ранжированные по приоритетности

- KPI (ключевой показатель эффективности) производительности – это: - производные показатели, характеризующие производительность труда - производные показатели, характеризующие соотношение между полученным результатом и временем, затраченным на его получение - производные показатели, характеризующие соотношение между полученным результатом и затраченными ресурсами - показатели, характеризующие время, затраченное на производства продукции и уровень технической оснащенности производства

- Процессы формирования стоимости проекта направлены на: - повышение рентабельности проекта - повышение доходности проекта - увеличение инвестиционной стоимости проекта - сокращение сроков реализации проекта

- Процессы, лежащие в основе управления стоимостью проекта на основе изменения инвестиционной стоимости проекта, включают в себя: - оценку инвестиционной стоимости проекта на текущую дату; прогноз инвестиционной стоимости проекта в течение жизненного цикла проекта до момента завершения проекта; контроль и управление инвестиционной стоимостью проекта по мере развития проекта - оценку инвестиционной стоимости проекта на текущую дату; контроль и управление инвестиционной стоимостью проекта по мере развития проекта - оценку инвестиционной стоимости проекта и управление инвестиционной стоимостью проекта по мере развития проекта - оценку и анализ валютных рисков

- KPI (ключевые показатели эффективности), это: - производные показатели, характеризующие соотношение полученного результата к затратам ресурсов - показатели, характеризующие эффективность результата - производные показатели, характеризующие минимизацию рисков - производные показатели, характеризующие профессиональные компетенции участников проекта

- Методы бюджетирования проекта включают в себя: - метод формирования бюджета в рамках традиционного бухгалтерского плана счетов и метод с использованием специально разработанного плана счетов управленческого учета - метод формирования бюджета в рамках традиционного бухгалтерского плана счетов - метод формирования бюджета с использованием специально разработанного плана счетов управленческого учета - метод «Альпы»

- Процедура анализа и нормализации документации проекта сооружения объекта использования атомной энергии (ОИАЭ), это: - требования к оформлению пакета проектной документации; процессы нормализации пакета рабочей документации; процесс обработки соглашения о применении системы кодирования в проекте - процессы нормализации пакета рабочей документации; процесс обработки соглашения о применении системы кодирования в проекте - требования к формированию пакета проектной документации; требования к оформлению пакета проектной документации; процессы нормализации пакета рабочей документации; процесс обработки соглашения о применении системы кодирования в проекте - контроль качества документации проекта

- Пакет проектной документации содержит: - Генплан, Общие чертежи, Пояснительную записку, Паспорт, Смету - Генплан, Пояснительную записку, Паспорт, Расчеты, Смету - Генплан, Общие чертежи, Чертежи мелких узлов, Пояснительную записку, Паспорт, Расчеты, Смету - Генплан, Паспорт, Расчеты, Смету

- Пакет рабочей документации содержит: - Основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы - основные комплекты рабочих чертежей, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплектa - основные комплекты рабочих чертежей, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта - рабочие чертежи и спецификации

- Система кодирования применяется в проекте для: - идентификации зданий, сооружений или помещений - идентификации зданий, технологических систем, агрегатов или частей агрегатов, их расположения и установки - идентификации зданий, сооружений или помещений, любых технологических систем, агрегатов или частей агрегатов, а также мест их расположения и установки в процессе проектирования, сооружения, эксплуатации и технического обслуживания энергетических объектов - идентификации проектных материалов

- Локальные сметные расчеты разрабатываются в _____ уровне цен

- «Сметные цены строительных ресурсов» - это: - сводная агрегированная в территориальном разрезе документированная информация о стоимости строительных ресурсов, установленная расчетным путем на принятую единицу измерения и размещаемая в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве - сводная информация о стоимости строительных ресурсов - сводная документированная информация о стоимости строительных ресурсов на принятую единицу измерения и размещаемая в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве - среднерыночные цены на строительные ресурсы, используемые при формировании смет

- Базовые ресурсно-технологические модели (РТМ) формируются из: - двух блоков: ресурсного и стоимостного - трех блоков: ресурсного, стоимостного и временного - стоимостного блока - технологического и стоимостного блоков

- В понятие «экономический риск проекта» входит: - любой риск потери конкурентной позиции предприятия - риск потери конкурентной позиции предприятия вследствие непредвиденных изменений в экономическом окружении фирмы - риск потери конкурентной позиции предприятия вследствие форс мажорных причин - риск, связанный с колебанием валютных курсов

- Ресурсный блок ресурсно-технологической модели (РТМ) содержит: - агрегированные проектные объемы в натуральном выражении материалов, изделий, конструкций и нормативную величину затрат труда работников, занятых на строительно-монтажных работах - агрегированные проектные объемы в натуральном выражении материалов, изделий, конструкций - проектные объемы в натуральном выражении материалов, изделий, конструкций и величину затрат труда работников, занятых на всех работах - необходимый персонал

- Стоимость конкретного вида риска определяется на основе: - оценки возможного ущерба - произведения размера ущерба на вероятность наступления события - экспертной оценки возможного размера ущерба - изучения похожих рисков в проектах-аналогах

- В основе стоимостной оценки проектных рисков, размера ущерба, вероятности наступления событий находится: - накопленный массив статистических данных - экспертные оценки - накопленный массив статистических данных или экспертные оценки - математические модели

- Интеграция стоимостных оценок проектных рисков в финансовую модель проекта обеспечивается: - предварительным построением по годам реализации проекта номинального денежного потока для всех видов (выбранных, приоритетных) рисков и включением соответствующих составляющих в денежный поток проекта - предварительным построением номинального денежного потока для всех видов (выбранных, приоритетных) рисков - предварительным построением по годам реализации проекта номинального денежного потока для всех видов (выбранных, приоритетных) рисков - составлением соответствующих справочных таблиц

- Стоимостной блок ресурсно-технологической модели (РТМ) включает: - общую стоимости единицы объема ресурса и стоимость полного объема - стоимость полного объема - базисную величину стоимости единицы объема ресурса и стоимость полного объема - проектную смету

- Система комплексного управления стоимостью и сроками сооружения объектов использования атомной энергии (TCM NC) – это: - совокупность методик, процессов, ресурсов в рамках соответствующих организационно-административных структур, используемых при управлении инвестиционно-строительными проектами создания стратегических активов в составе портфеля проектов - методики, процессы, ресурсы, используемые при управлении инвестиционно-строительными проектами создания стратегических активов в составе портфеля проектов - совокупность данных, необходимых для управления инвестиционно-строительными проектами создания стратегических активов в составе портфеля проектов - методика управления стоимостью применительно к объектам использования атомной энергии

- Стратегический актив ГК «Росатом» в системе комплексного управления стоимостью и сроками сооружения объектов использования атомной энергии (TCM NC) – это: - капитальные активы, обеспечивающие Корпорации устойчивое преимущество - капитальные активы, представляющие ценность для Корпорации в текущем периоде деятельности и в долгосрочной перспективе, обеспечивающие Корпорации устойчивое преимущество - капитальные активы, представляющие ценность для Корпорации в текущем периоде деятельности и в долгосрочной перспективе - нематериальные активы

- Процессы оценки стоимости в системе комплексного управления стоимостью и сроками сооружения объектов использования атомной энергии (TCM NC) это: - Процессы управления стратегическими активами и процессы выполнения проекта - Процессы управления стратегическими активами - Процессы выполнения проекта - Процессы завершения проекта

- «Управление стратегическим активом» - это - совокупность процессов управления стоимостью необходимых ресурсов (инвестиционными затратами) для поддержания заданных качеств на протяжении всего жизненного цикла в портфеле - совокупность процессов управления стоимостью необходимых ресурсов на протяжении всего жизненного цикла в портфеле стратегических активов - процессы поддержания заданных качеств стратегических активов на протяжении всего жизненного цикла - получение стабильной прибыли с минимальными рисками

- Назначение Единой системы классификации и кодирования информации состоит в: - установлении состава и требований по классификации и кодированию информации о стратегических активах в целях стандартизации информационных потоков по проектам сооружения, реконструкции, эксплуатации объектов использования атомной энергии (ОИАЭ) - установлении состава и требований по классификации и кодированию информации о стратегических активах в целях стандартизации информационных потоков по проектам сооружения, реконструкции, эксплуатации ОИАЭ, стандартизации информационных потоков по проектам сооружения, реконструкции, эксплуатации ОИАЭ и создании единого информационного пространства для формирования сводной отраслевой системы планирования и отчетности - установлении единого информационного пространства для формирования сводной отраслевой системы планирования и отчетности - присвоении кодов и порядковых номеров документам

- «Методика освоенного объема» применяется для: - сравнения хода выполнения работ с базовым состоянием и формирования своевременных предупреждений о превышении сметных расходов и отставаниях от графика - формирования своевременных предупреждений о превышении сметных расходов и отставаниях от графика - установления хода выполнения работ - анализа финансовых рисков

- Основные шаги методики управления освоенным объемом: - Определение содержания проекта с использованием декомпозиции работ WBS (Work Breakdown Structure): - определение организационной структуры выполнения работ - составление календарного графика работ - оценка необходимых трудовых и материальных ресурсов, утверждение бюджетов с учетом резервов - определение объективных измерителей освоенного объема - разработка базовых планов для измерения хода работ - выполнение плана работ и учет всех расходов - Определение содержания проекта с использованием декомпозиции работ WBS (Work Breakdown Structure): - составление календарного графика работ - оценка необходимых трудовых и материальных ресурсов, утверждение бюджетов с учетом резервов - разработка базовых планов для измерения хода работ - выполнение плана работ и учет всех расходов - определение организационной структуры выполнения работ - составление календарного графика работ - оценка необходимых трудовых и материальных ресурсов, утверждение бюджетов с учетом резервов - определение объективных измерителей освоенного объема - выполнение плана работ и учет всех расходов - определение структуры и содержания проекта: - оценка необходимых трудовых и материальных ресурсов, утверждение бюджетов с учетом резервов - разработка базовых планов для измерения хода работ - выполнение плана работ и учет всех расходов

- Информация и аналитика, получаемая в результате оценки стоимости используется для: - принятия инвестиционных и управленческих решений в ключевых точках и вехах проекта - для принятия управленческих решений в рамках всего жизненного цикла проекта - принятия инвестиционных и управленческих решений в рамках всего жизненного цикла проекта - принятия решений о переобучении управленческого персонала

- Совокупный диапазон точности оценки каждого этапа проекта – это: - средневзвешенное значение, рассчитанное на основании диапазонов точности, сложившихся по каждой из статей затрат (виду деятельности по проекту) - значение, рассчитанное на основании данных по каждой из статей затрат - средневзвешенное значение, рассчитанное по каждой из статей затрат (виду деятельности по проекту) - среднее значение для каждой статьи затрат

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

-

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

Задание 1:

Проведите анализ двух стоимостных моделей, представленных внешними контрагентами.

Условия выполнения задания:

- место выполнения задания: экзаменационный класс;

- реальное (модельное) рабочее место, оснащенное компьютерной техникой

- максимальное время выполнения задания: 45 минут.

Критерии оценки:

-

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

ГОСТ Р ИСО 21500—2014 Руководство по проектному менеджменту

ГОСТ Р 54870―2011 Требования к управлению портфелем проектов

ГОСТ Р 54871―2011 Требования к управлению программой

ГОСТ Р 54869―2011 Требования к управлению проектом

Распоряжение Министерства экономического развития РФ от 14 апреля 2014 г. N 26Р-АУ "Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти"

Бюджетный кодекс РФ;

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»

Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»

Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 N 39-ФЗ (последняя редакция)

Федеральный закон "О консолидированной финансовой отчетности" от 27.07.2010 N 208-ФЗ (последняя редакция)

Постановление Правительства РФ от 25.02.2011 N 107 (ред. от 26.08.2013) "Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации"

Единый отраслевой стандарт закупок (положение о закупке) государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

PMI PMBOK Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK), пятое издание, 2013 г.