ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

Специалист по управлению бюджетом проектов при сооружении объектов использования атомной энергии (7 уровень квалификации)

Состав оценочного средства

| Раздел | страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 5 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 6 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 6 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) | 7 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 7 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 16 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 16 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 16 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 17 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Специалист по управлению бюджетом проектов при сооружении объектов использования атомной энергии (7 уровень квалификации)

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации: 24.09100.02

__________________________________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – требования) к

Специалист по контролю затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии

Код профессионального стандарта 24.091

Регистрационный номер: 1271

Дата приказа: 09.04.2019

Номер приказа: 227н

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

__________________________________________________________________

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

Контроль затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии (далее - ОИАЭ)

__________________________________________________________________

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения, в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ТФ B/01.7 Оценка и контроль показателей ценности проекта при сооружении объектов использования атомной энергии с учетом динамики затрат ТФ В/02.7 Постоянное наблюдение за процессом изменения стоимостных показателей проекта сооружения объекта использования атомной энергии с целью выявления соответствия планируемым показателям ТФ В/03.7 Регулирование бюджета проекта при сооружении объектов использования атомной энергии с целью обеспечения его выполнения ТФ C/01.7 Прогнозирование будущей стоимости проектов сооружения объектов использования атомной энергии в рамках контроля затрат ТФ C/02.7 Анализ исполнения показателей экономической эффективности проектов сооружения объектов использования атомной энергии | Блок 1 – 1 балл Блок 2 – 1 балл Блок 3 – 1 балл | Задания с выбором ответа: 1-40 |
| Теоретический этап экзамена включает 80 заданий, охватывающих в равной доле все предметы оценивания, и считается сданным при правильном выполнении 80% заданий |  |  |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа Блок 2 – 40 шт.

количество заданий с открытым ответом -  шт.;

количество заданий на установление последовательности или соответствия: шт

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| ТФ B/01.7 Оценка и контроль показателей ценности проекта при сооружении объектов использования атомной энергии с учетом динамики затрат ТФ В/02.7 Постоянное наблюдение за процессом изменения стоимостных показателей проекта сооружения объекта использования атомной энергии с целью выявления соответствия планируемым показателям ТФ В/03.7 Регулирование бюджета проекта при сооружении объектов использования атомной энергии с целью обеспечения его выполнения ТФ C/01.7 Прогнозирование будущей стоимости проектов сооружения объектов использования атомной энергии в рамках контроля затрат ТФ C/02.7 Анализ исполнения показателей экономической эффективности проектов сооружения объектов использования атомной энергии | Умение обеспечивать данными процесс контроля затрат по проекту сооружения ОИАЭ | Задания по управлению бюджетом проекта сооружения ОИАЭ, регулированию бюджета, прогнозированию будущей стоимости проектов сооружения ОИАЭ |
| Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовых функций принимается при условии соответствия выполненного задания одновременно всем критериям оценки |  |  |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

(помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие)

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

(оборудование, инструмент, оснастка, материалы, средства индивидуальной защиты, экзаменационные образцы и другие)

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий (требования к экспертам):

- Высшее образование, не ниже уровня магистратуры или специалитета

- Опыт работы не менее 3 лет в области контроля затрат проектов при сооружении объектов использования атомной энергии.

- Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

- Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) – не менее 2-х человек

- Отсутствие ситуации конфликта интересов в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при

необходимости):

проведение обязательного инструктажа на рабочем месте не требуется

(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

- Должны ли указываться сведения о сметной или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства в заявлении о проведении проверки сметной стоимости и задании на проектирование? (выбрать нужное) a. не должны указываться b. должны указываться c. по инициативе заявителя d. по требованию государственной экспертизы

- Отметьте функции, которые не относятся к функциям управленческого учета: - оперативный контроль и оценка результатов деятельности внутренних подразделений и предприятия в достижении цели, - формирование информации, которая служит средством внутренней коммуникационной связи между уровнями управления и различными структурными подразделениями одного уровня, - обеспечение информацией руководителей всех уровней управления, - обеспечение информацией налоговых органов, кредиторов, инвесторов

- Контроль это: - выявление взаимозависимости и взаимосвязи между подразделениями по выполнению установленных плановых заданий - первая ступень контроля за материальными издержками, основанная на системе норм запасов и затрат - завершающий процесс планирования и анализа, направляющий деятельность предприятия на выполнение ранее установленных заданий - нормы расхода ресурсов на единицу продукции, установленные технологической документацией

- Истекшие затраты это: - затраты, не включаемые в план и отражаемые только в фактической себестоимости продукции - ресурсы, которые в течение отчетного периода были израсходованы для получения доходов и потеряли способность приносить доход в дальнейшем - издержки, носящие общий характер для производства нескольких видов продукции, включающиеся в их себестоимость на основе специальных расчетов - те средства, ресурсы, которые были приобретены, имеются в наличии и, как ожидается, должны принести доходы в будущем

- Анализ это: - завершающий процесс планирования и анализа, направляющий деятельность предприятия на выполнение ранее установленных заданий - нормы расхода ресурсов на единицу продукции, установленные технологической документацией - выявление взаимозависимости и взаимосвязи между подразделениями по выполнению установленных плановых заданий - контроль за материальными издержками

- К функциям управленческого учета не относятся - формирование информации, которая служит средством внутренней коммуникационной связи между уровнями управления и различными структурными подразделениями одного уровня - обеспечение информацией руководителей всех уровней управления - обеспечение информацией налоговых органов, кредиторов, инвесторов - оперативный контроль и оценка результатов деятельности внутренних подразделений и предприятия в достижении цели

- Для системы директ-кост характерны следующие черты: - упрощение нормирования, планирования - раздельный учет и контроль затрат по действующим нормам - изучение взаимосвязи между затратами и различными производственными процессами - учет постоянных затрат в целом по предприятию и отнесение их на уменьшение операционной прибыли - контроль затрат в момент их возникновения

- Учет по центрам ответственности необходим для: - управления, планирования и принятия необходимых решений - удовлетворение потребности в информации - повышения уровня контроля над затратами - делегирования полномочий

- Инвентаризация это: - первичные документы и машинные носители информации, для отражения производственной деятельности предприятия - итоговые счета, где записи производят по итоговым суммам операций данного периода - способ, позволяющий накапливать и систематизировать информацию об объекте по определенным признакам - проверка соответствия данных бухгалтерского учета и фактического наличия имущества

- К хозяйственным процессам и их результатам не относятся: - снабженческо-заготовительная деятельность - финансово-сбытовая деятельность - производственная деятельность - материальные ресурсы

- Себестоимость это: - выраженные в денежной форме затраты на производство и реализацию продукции - средства, израсходованные на приобретение ресурсов, имеющихся в наличии, способные принести доход в будущем - часть затрат, понесенных предприятием в связи с получением дохода - совокупность материальных, трудовых и финансовых ресурсов, потребление которых связано с процессом производства продукции

- Прямые затраты учитываются по: - дебету счета 20 «Основное производство» - кредиту счета 20 «Основное производство» - дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» - дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы»

- Понятие носители затрат это: - виды продукции (работ, услуг) предприятия, предназначенные к реализации - средства, израсходованные на приобретение ресурсов, имеющихся в наличии, способные принести доход в будущем - часть затрат, понесенных предприятием в связи с получением дохода - совокупность материальных, трудовых и финансовых ресурсов, потребление которых связано с процессом производства продукции (работ, услуг)

- К классификации затрат для принятия решений и планирования относятся: - прямые и косвенные - основные и накладные - регулируемые и нерегулируемые - постоянные, переменные и условно-постоянные

- Правила и методика управленческого учета: - рекомендуется государством - определены Минэкономразвития РФ как рекомендательные - устанавливаются самим предприятием - устанавливаются организацией

- Производственные затраты — это затраты - которые возрастают или уменьшаются пропорционально объему производства продукции (оказания услуг, товарооборота) - носящие общий характер для производства нескольких видов продукции, включающийся в их себестоимость на основе специальных расчетов - которые можно инвентаризировать - возникающие в результате изготовления или продажи дополнительной партии продукции

- Объектом калькулирования является: - место возникновения затрат - ни один ответ не верен - центр затрат - центр ответственности - продукт, работа, услуга

- Контрольные счета – это: - способ, позволяющий накапливать и систематизировать информацию об объекте по определенным признакам - проверка соответствия данных бухгалтерского учета и фактического наличия имущества - первичные документы и машинные носители информации для отражения производственной деятельности предприятия - итоговые счета, где записи производят по итоговым суммам операций данного периода

- Группировка и обобщение — это - способ, позволяющий накапливать и систематизировать информацию об объекте по определенным признакам - проверка соответствия данных бухгалтерского учета и фактического наличия имущества - первичные документы и машинные носители информации, для отражения производственной деятельности предприятия - итоговые счета, где записи производят по итоговым суммам операций данного периода

- Релевантные затраты – это - издержки, которые нельзя проинвентаризировать - затраты, измеряемые с точки зрения упущенной возможности, которая потеряна в результате выбора альтернативного управленческого решения - затраты, принимаемые во внимание при выборе оптимального управленческого решения - затраты, на которые нельзя повлиять управленческими решениями

- Метод управленческого учета — это - приемы и способы, посредством которых отражаются объекты управленческого учета - совокупность объектов в процессе всего цикла управления производством - приведение в соответствие возможностей предприятия с условиями рынка - выявление взаимосвязи и взаимозависимости между подразделениями по выполнению установленных плановых заданий

- Итоговая информация об организационной деятельности используется для: - определения себестоимости продуктов для различных целей управления - расчета критической точки объема снабжения - принятия решений, позволяющих максимизировать прибыль в краткосрочном периоде - составления и контроля исполнения смет расходов по организационной деятельности

- Плановая информация — это - последовательное и полное отражение производственно-хозяйственной деятельности предприятия - сбор и обработка данных для оперативного управления и составления отчетности - данные для выбора действий, которые могут быть предприняты в будущем - исходные данные для финансового и управленческого учета

- Вмененные затраты — это: - затраты, на которые нельзя повлиять управленческими решениями - затраты, принимаемые во внимание при выборе оптимального управленческого решения - затраты, измеряемые с точки зрения упущенной возможности, которая потеряна в результате выбора альтернативного управленческого решения - издержки, которые нельзя проинвентаризировать

- Фактическая (отчетная) калькуляция составляется: - для отражения совокупности всех затрат на производство и реализацию продукции и рассчитывается при проектировании новых производств и конструировании вновь осваиваемых изделий при отсутствии норм расхода - на плановый период на основе действующих на начало этого периода норм и смет - для сбора информации об издержках предприятия, документальное оформление хозяйственных операций - для отчета перед вышестоящим руководством

- По способу отнесения на себестоимость конкретного изделия затраты делятся на: - пропорционально–переменные - прогрессивно–переменные - прямые - постоянные - переменные

- Плановая калькуляция составляется: - при проектировании новых производств и конструировании вновь осваиваемых изделий при отсутствии норм расхода - на плановый период на основе действующих на начало этого периода норм и смет - для сбора информации об издержках предприятия, документальное оформление хозяйственных операций - для отражения совокупности всех затрат на производство и реализацию продукции

- Безвозвратные затраты: - затраты, измеряемые с точки зрения упущенной возможности, которая потеряна в результате выбора альтернативного управленческого решения - издержки, которые нельзя проинвентаризировать - затраты, на которые нельзя повлиять управленческими решениями - затраты, принимаемые во внимание при выборе оптимального управленческого решения

- Постоянные затраты: - зависят от объема произведенной продукции - затраты, принимаемые во внимание при выборе оптимального управленческого решения - являются дополнительными и возникают в результате изготовления или продажи дополнительной партии - возрастают или уменьшаются пропорционально объему производства продукции (оказания услуг, товарооборота)

- Под понятием издержки понимается: - часть затрат, понесенных предприятием в связи с получением дохода - средства, израсходованные на приобретение ресурсов, имеющихся в наличии, способные принести доход в будущем - совокупность материальных, трудовых и финансовых ресурсов, потребление которых связано с процессом производства продукции (работ, услуг) - виды продукции (работ, услуг) предприятия, предназначенные к реализации резервного капитала

- Система директ-кост: - система калькулирования, основанная на жестком нормировании всех затрат - учет и планирование только в части переменных затрат, т.е. лишь переменные расходы распределяются по носителям затрат - используется в отраслях промышленности с серийным и поточным производством - применяется в добывающих отраслях промышленности и в энергетике, характеризующихся массовым типом производства

- Маржинальный доход — это - соотношение между темпами изменения затрат и темпами роста деловой активности предприятия - разница между выручкой от продажи продукции и ее неполной себестоимостью, рассчитанной по переменным расходам - определенный интервал объема производства (продаж), в котором затраты ведут себя определенным образом - заранее установленное числовое выражение результатов хозяйственной деятельности

- Достоинства системы директ–кост - ни один ответ не верен - управление структурой производства - контроль затрат в момент их возникновения - установление цены на основе исчисленной себестоимости продукции - установление причин возникновения отклонений в ходе производства

- Учетная информация это: - последовательное и полное отражение производственно-хозяйственной деятельности предприятия - исходные данные для финансового и управленческого учета - сбор и обработка данных для оперативного управления и составления отчетности - содержит данные для выбора действий, которые могут быть предприняты в будущем

- Центр ответственности – это - первичные производственные и обслуживающие единицы, характеризующиеся единообразием функций и производственных операций, сходным уровнем технической оснащенности и организации труда, направленностью затрат - структурное подразделение, представляющие собой объекты нормирования, планирования и учета издержек производства для контроля и управления затратами производственных ресурсов - отдельный объект учета затрат, позволяющий совместить место возникновения затрат (МВЗ) с ответственностью менеджера, возглавляющее хозрасчетное подразделение - подразделение по контролю качества

- Коэффициент реагирования затрат — это - определенный интервал объема производства (продаж), в котором затраты ведут себя определенным образом, имеют какую-либо четко выраженную тенденцию - разница между выручкой от продажи продукции и ее неполной себестоимостью, рассчитанной по переменным расходам - соотношение между темпами изменения затрат и темпами роста деловой активности предприятия - заранее установленное числовое выражение результатов хозяйственной деятельности в условиях прогрессивной технологии и организации производства

- Предметом управленческого учета является: - приведение в соответствие возможностей предприятия с условиями рынка - выявление взаимосвязи и взаимозависимости между подразделениями по выполнению установленных плановых заданий - совокупность различных приемов и способов, посредством которых отражаются объекты управленческого учета в информационной системе предприятия - совокупность объектов в процессе всего цикла управления производством

- Затраты это: - средства, израсходованные на приобретение ресурсов, способные принести доход в будущем - часть затрат, понесенных предприятием в связи с получением дохода - совокупность материальных, трудовых и финансовых ресурсов, потребление которых связано с процессом производства продукции (работ, услуг) - виды продукции (работ, услуг) предприятия, предназначенные к реализации резервного капитала

- Первичная информация это: - Информация, которая содержит данные для выбора действий, которые могут быть предприняты в будущем - исходные данные для финансового и управленческого учета - последовательное и полное отражение производственно-хозяйственной деятельности - информация, собранная ранее для целей, отличных от целей конкретного проекта

- Под масштабной базой понимается - заранее установленное числовое выражение результатов хозяйственной деятельности в условиях прогрессивной технологии и организации производства - определенный интервал объема производства (продаж), в котором затраты ведут себя определенным образом, имеют какую-либо четко выраженную тенденцию - соотношение между темпами изменения затрат и темпами роста деловой активности предприятия - разница между выручкой от продажи продукции и ее неполной себестоимостью, рассчитанной по переменным расходам

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

-

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

Задание 1

Проанализируйте риски представленного проекта сооружения ОИАЭ с точки зрения затрат и предложите способы их минимизации.

Условия выполнения задания:

место выполнения задания: экзаменационный класс;

реальное (модельное) рабочее место, оснащенное компьютерной техникой

максимальное время выполнения задания: 45 минут

Критерии

-

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

-

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):