ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

«Менеджер по финансовому обеспечению реализации проекта сооружения объектов использования атомной энергии                                (6 уровень квалификации)»

(наименование квалификации)

Состав оценочного средства

| Раздел | страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 4 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 5 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 5 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) | 6 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 7 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 12 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 13 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 13 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 14 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

«Менеджер по финансовому обеспечению реализации проекта сооружения объектов использования атомной энергии» (6 уровень квалификации)

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации: 24.09400.02

__________________________________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

«Специалист по управлению проектом сооружения объектов использования атомной энергии»

КОД профессионального стандарта 20.094

Регистрационный номер: 1276

Дата приказа: 06.05.2019

Номер приказа: 310н

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

__________________________________________________________________

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

Управление проектами по сооружению объектов использования атомной энергии

__________________________________________________________________

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения, в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ТФ А/04.6 Планирование стоимости и финансирования проекта сооружения ОИАЭ ТФ В/05.6 Организация финансового обеспечения реализации проекта сооружения ОИАЭ ТФ С/04.6 Контроль и регулирование внесения изменений по финансированию исполнения проекта сооружения ОИАЭ | Блок 1 – 1 балл Блок 2 – 1 балл Блок 3 – 1 балл | Задания с выбором ответа: 1-6, 9-15, 17-19, 21, 24, 29-440 Задания с открытым ответом: 7, 8, 20, 22, 23, 25-28 |
| Теоретический этап экзамена включает 80 заданий, охватывающих в равной доле все предметы оценивания, и считается сданным при правильном выполнении 75% заданий |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа, блок 1 – 31 шт.;

количество заданий с открытым ответом, блок 2 – 9 шт.;

количество заданий на установление соответствия или последовательности, блок 3 -  шт.:

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ТФ А/04.6 Планирование стоимости и финансирования проекта сооружения ОИАЭ ТФ В/05.6 Организация финансового обеспечения реализации проекта сооружения ОИАЭ ТФ С/04.6 Контроль и регулирование внесения изменений по финансированию исполнения проекта сооружения ОИАЭ | Умение планировать стоимость и организовывать финансовое обеспечение проекта сооружения ОИАЭ | Задания по планированию стоимости и организации финансового обеспечения проекта сооружения ОИАЭ |
| Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовых функций принимается при условии соответствия выполненного задания одновременно всем критериям оценки |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

__________________________________________________________________

(помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие)

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

__________________________________________________________________

(оборудование, инструмент, оснастка, материалы, средства индивидуальной защиты, экзаменационные образцы и другие)

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий (требования к экспертам):

- Высшее образование не ниже уровня магистратуры или специалитета

- Опыт работы: не менее 3 лет выполнения работ по организации исполнения проекта сооружения ОИАЭ

- Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

- Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек

- Отсутствие ситуации конфликта интересов в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при

необходимости):

проведение обязательного инструктажа на рабочем месте

__________________________________________________________________

(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

Группы управления проектом – это: Инициация Специализация Планирование Исполнение Цифровизация Мониторинг и Контроль Закрытие

Расчет себестоимости осуществляется на основе: Реальных затрат Временных затрат Сметных нормативов Розничных цен

Стоимость проекта равна: стоимости всех работ проекта стоимости израсходованных ресурсов сумме стоимостей ресурсов сумме стоимостей израсходованных ресурсов

Стоимость работы равна: сумме стоимостей израсходованных ресурсов стоимости трудозатрат стоимости израсходованных ресурсов сумме стоимости трудозатрат и материалов

Входящие затраты это: затраты, не включаемые в план и отражаемые только в фактической себестоимости продукции ресурсы, которые были приобретены, имеются в наличии и должны принести доходы в будущем издержки, носящие общий характер для производства нескольких видов продукции, включающиеся в их себестоимость на основе специальных расчетов ресурсы, которые в течение отчетного периода были израсходованы для получения доходов и потеряли способность приносить доход в дальнейшем

Бюджет проекта (выберите подходящие определения): распределение стоимости проекта по времени план затрат, необходимых для его исполнения, в стоимостном выражении график расходов проекта общая сумма расходов по проекту

Базовый план стоимости (cost baseline) равен: ______________________

Бюджет проекта (project budget) равен: ____________________________

План по стоимости — это: Бюджет проекта График выпуска продуктов Смета расходов График расходов проекта

Стоимости делятся на следующие группы (выберите нужные позиции): стоимости ресурсов денежные затраты прямые расходы налоговые отчисления

«Резерв управления» – это: превышение бюджета, вызванное выявленными рисками зарезервированные денежные средства в обеспечение реализации проекта банковская гарантия скрытые возможности управленческого персонала

Эффективность системы управления проектом определяется: Достижением конечных результатов проекта Степенью удовлетворенности заказчика совокупностью расходов и выгод уклонением от рисков

Три основных параметра, которые позволяют оптимизировать использование проектного менеджмента — это: Время Качество рентабельность стоимость

Контрольный счет проекта сооружения объекта использования атомной энергии это: пакет документов, содержащий аналитические документы для принятия инвестиционных решений совокупность позиций WBS, объединенных по общим признакам в Пакеты работ, внесенные в заключенные контракты с участниками проекта, с целью прогнозирования и контроля достижения ключевых событий проекта и выполнения этапов договора на основе персональной ответственности. счет для отражения издержек, носящих общий характер для производства нескольких видов продукции, включающихся в их себестоимость на основе специальных расчетов субсчет, контролируемый руководством проекта

К качественным преимуществам использования системы управления проектом (СУП) в рамках компании относятся (выберите три позиции): более высокая степень контроля над выделенными проектами ранжирование проектов по степени значимости, поставленным целям, ожидаемому результату и т. д. дает возможность присваивать стратегически важным проектам приоритеты в ресурсах, персонале, финансировании; оптимизация расписания проекта позволяет наиболее эффективно распределить ресурсы компании определение потребностей в обучении организация обмена знаниями

Для финансового директора при постановке системы управления проектом наиболее важным вопросом будет: __________

Структура декомпозиции работ (WBS), это: набор договоров в детализации как минимум 1-го уровня субподряда подсистема планирования и контроля стоимости в информационной системе TCM NC утвержденная структура затрат проекта ориентированная на результат структура разбиения работ, выполняемых командой проекта для достижения целей проекта и получения необходимых результатов

Фактические данные о выполненных работах/поставках/услугах при сооружении объекта использования атомной энергии могут включать в себя (выбрать нужное): данные из учетных систем о выполнении договоров/этапов договоров, заключенных с Участниками Проекта в детализации, как минимум, 1-го уровня субподряда; структуру декомпозиции работ данные о достижения ключевых вех и ключевых событий; оперативные данные о выполненных работах/поставках. календарный график выполнения работ

Как часто актуализируется фактическая информация по исполнению бюджета проекта капитальных вложений при сооружении объекта использования атомной энергии на основе данных бухгалтерского/управленческого учета: Еженедельно Ежеквартально Ежемесячно Ежедневно

Фактические показатели выполнения проекта капитальных вложений при сооружении объекта использования атомной энергии учитываются по (удалите лишние позиции): структуре WBS проекту производства работ структуре CBS набору Контрольных счетов (идентификация Контрольного счета производится на уровне ключевого события подрядного/поставочного договора); спецификациям оборудования и материалов единым форматам данных; проекту организации строительства сопоставимым уровням цен

Форма сбора данных «Ресурсы» заполняется в целях: сбора данных по заключенным договорам и дополнительным соглашениям сбора данных о фактических поступлениях по проекту сбора потребности в ресурсах (оборудование и персонал) для реализации проекта расшифровки доходной части бюджета доходов и расходов

Четыре основополагающие и абсолютные показатели, входящие в методологию управления освоенным объёмом, это: _________________

Плановый объём (Plan Value, PV) — это: __________________________

Выделяют и анализируют следующие виды планового объёма: кумулятивный плановый объём текущий плановый объём агрегированный плановый объем операционный плановый объем

Бюджет по завершению (Budget at Completion, BAC) — это: __________

Освоенный объём (Earned Value, EV) - это: _________________________

Фактическая стоимость (Actual Cost, AC) — это: ____________________

Исходными данными для формирования базового бюджета проекта являются (удалите 3 лишние позиции): утвержденные структуры по Проекту (CBS, WBS, KKS и др.); оценка стоимости (после подписания контракта – по 4-му классу точности); проект производства особо сложных работ директивный бюджет проекта; лимитно-комплектовочные ведомости утвержденный Интегрированный комплексный график Проекта; утвержденная контрактная стратегия (при наличии); график выполнения строительно-монтажных работ планируемые и заключенные договоры; предыдущие версии оценки стоимости по проектам (до утвержденной оценки стоимости)

Бюджет движения денежных средств, - это: план доходов и расходов (затрат) по Проекту с разбивкой по периодам, в котором постатейно, на основе утвержденной структуры затрат, перечислены запланированные затраты и доходы план, отражающий структуру и динамику платежей и поступлений по Проекту с разбивкой по периодам план затрат по Проекту с разбивкой по периодам, в котором постатейно, на основе утвержденной структуры затрат, перечислены запланированные затраты утвержденная версия бюджета Проекта, сформированного на основе оценки стоимости 4 класса точности, распределенного по периодам времени в разрезе утвержденной структуры затрат

Какие виды бюджетов включает в себя исполнительный бюджет проекта? Исполнительный бюджет капитальных затрат Исполнительный бюджет доходов и расходов Исполнительный бюджет движения денежных средств Исполнительный базовый бюджет

Прогнозные дефляторы для проектов, реализуемых за рубежом, рассчитываются на основании данных: публикуемых в открытых источниках страны реализации проекта авторитетных международных агентств инсайдерской информации закрытых баз данных

Назначение базового бюджета проекта (выбрать нужное): формирование исходных данных для разработки задания на проектирование с учетом финансовых ограничений планирование и контроль сроков и стоимостных параметров исполнения Проекта; подтверждение экономической возможности реализации Проекта; расчет потребности в финансовых средствах для обеспечения финансирования Проекта

Оценка 5-го класса точности выполняется: на этапе прединвестиционной деятельности в условиях минимального набора исходных данных о Проекте на этапе подготовки коммерческого предложения на сооружение атомной электростанции (АЭС) после завершения этапа разработки проектной документации на этапе концептуальной проработки Проекта, подготовки коммерческого предложения на сооружение АЭС и после подписания контракта с Заказчиком

Цель проведения количественной оценки рисков проекта состоит в: определении приоритетности рисков для принятия решений о реагировании на них определении резерва на непредвиденные обстоятельства для учёта в оценке стоимости разработке стратегии реагирования на риски подсчете возможных проектных рисков

Процедура проведения количественной оценки рисков заключается в: определении приоритетности рисков для принятия решений о реагировании на них подсчете стоимости возможных проектных рисков разработке стратегии реагирования на риски определении влияния рисков на целевые параметры проекта без учета компенсирующих мероприятий

Предпроектные оценки стоимости проекта предполагают: оценку "порядка величины", отличие которой от реальной стоимости лежит в интервале от -25% до + 75%. экспертную оценку без точных границ завышение показателей для защиты от рисков расчет реальной стоимости (+/- 10%)

Определение сметной стоимости (budget estimates) производится с точностью от: -15% до +20%. -10% до +25%. - 5% до +25%. -10% до +20%

Значение окончательной стоимостной оценки: не должно быть меньше реальной более чем на 5% или превышать ее более чем на 10%. не должно быть меньше реальной более чем на 10% или превышать ее более чем на 15%. не должно быть меньше реальной более чем на 15% или превышать ее более чем на 5%. не должно быть меньше реальной более чем на 20% или превышать ее более чем на 10%.

Фактические затраты отражают расходы: возникающие при выполнении работ проекта возникающие при выполнении работ проекта, либо в момент выплаты денежных средств. возникающие в момент выплаты денежных средств. возникающие при подписании договоров поставки

Укажите методы снижения рисков: Диверсификация Перераспределение кредитных средств Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов Страхование рисков Привлечение заемных средств

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

-

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

Задание 1

На основании представленного технического задания (ТЗ) к проекту сооружения объекта использования атомной энергии (ОИАЭ) и концепции проекта рассчитайте стоимость проекта и разработайте проект плана его финансирования с обоснованием (структура и основные позиции).

Условия выполнения задания:

место выполнения задания: экзаменационный класс;

реальное (модельное) рабочее место, оснащенное компьютерной техникой

максимальное время выполнения задания: 45 минут.

Критерии оценки:

-

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

-

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

ГОСТ Р 54869 – 2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом

Стандарт ISO 10006

PMBoK, 5-е издание