Содержание:

Проекты наименований квалификаций и требований к ним, сформированные на основе проекта актуализированного профессионального стандарта «Специалист по контролю затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии»	2

Проекты наименований квалификаций и требований к ним, сформированные на основе проекта актуализированного профессионального стандарта «Специалист по планированию и бюджетированию капитальных вложений в проекты сооружения объектов использования атомной энергии»	6

Проекты наименований квалификаций и требований к ним, сформированные на основе проекта актуализированного профессионального стандарта «Инженер в области производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии»	13

Проекты наименований квалификаций и требований к ним, сформированные на основе проекта актуализированного профессионального стандарта «Специалист по календарно-сетевому планированию проектов сооружения объектов использования атомной энергии»	19

Проекты наименований квалификаций и требований к ним, сформированные на основе проекта актуализированного профессионального стандарта «Специалист по контролю затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии»

| № п/п | Наименование квалификации | Наименование и реквизиты профессионального стандарта, на соответствие которому проводится независимая оценка квалификации | Уровень (подуровень) квалификации, в соответствии с профессиональным стандартом | Положения профессионального стандарта | Квалификационное требование, установленное федеральным законом и иным нормативным правовым актом Российской Федерации, и реквизиты этого акта | Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации | Срок действия свидетельства о квалификации | Дополнительные характеристики (при необходимости): наименование профессии рабочего, должности руководителя, специалиста и служащего в соответствии с ЕТКС, ЕКС с указанием разряда работы, профессии/категории должности/класса профессии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | код трудовой функции | наименование трудовой функции | дополнительные сведения (при необходимости) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Специалист по анализу затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии | «Специалист по контролю затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «9» апреля 2019 г. № 227н | 6 | A/01.6 | Анализ и стоимостной инжиниринг для контроля затрат по проектам сооружения объектов использования атомной энергии | - | - | 1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования по направлению подготовки «Строительство» или 1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования 2. Диплом о профессиональной переподготовке по профилю подтверждаемой квалификации | 3 лет | Инженер-сметчик, ЕКС |
|  |  |  |  | A/02.6 | Сбор, верификация и систематизация отчетных данных для анализа и контроля затрат по проекту при сооружении объектов использования атомной энергии |  |  |  |  |  |
| 2 | Специалист по контролю затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии | «Специалист по контролю затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «9» апреля 2019 г. № 227н | 7 | В/01.7 | Оценка и контроль показателей ценности проекта при сооружении объектов использования атомной энергии с учетом динамики затрат | - | - | 1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня магистратуры или специалитета по направлению подготовки «Строительство» и «Строительство уникальных зданий и сооружений». или 1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня магистратуры или специалитета 2. Диплом о профессиональной переподготовке по профилю подтверждаемой квалификации | 3 лет | Инженер-сметчик, ЕКС |
|  |  |  |  | В/02.7 | Постоянное наблюдение за процессом изменения стоимостных показателей проекта сооружения объекта использования атомной энергии с целью выявления соответствия планируемым показателям |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В/03.7 | Регулирование бюджета проекта при сооружении объектов использования атомной энергии с целью обеспечения его выполнения |  |  |  |  |  |
| 3 | Специалист по управлению бюджетом проектов при сооружении объектов использования атомной энергии | «Специалист по контролю затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «9» апреля 2019 г. № 227н | 7 | С/01.7 | Прогнозирование будущей стоимости проектов сооружения объектов использования атомной энергии в рамках контроля затрат |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | С/02.7 | Анализ исполнения показателей экономической эффективности проектов сооружения объектов использования атомной энергии |  |  |  |  |  |
| 4 | Руководитель направления деятельности по контролю затрат проектов при сооружении объектов использования атомной энергии | «Специалист по контролю затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «9» апреля 2019 г. № 227н | 7 | D/01.7 | Координация деятельности структурного подразделения по контролю затрат проектов при сооружении объектов использования атомной энергии | - | - | 1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня магистратуры или специалитета по направлению подготовки «Строительство» и «Строительство уникальных зданий и сооружений». или 1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня магистратуры или специалитета 2. Диплом о профессиональной переподготовке по профилю подтверждаемой квалификации | 3 лет | Инженер-сметчик, ЕКС |
|  |  |  |  | D/2.7 | Разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности деятельности подразделения по контролю затрат проектов при сооружении объектов использования атомной энергии |  |  |  |  |  |

Проекты наименований квалификаций и требований к ним, сформированные на основе проекта актуализированного профессионального стандарта «Специалист по планированию и бюджетированию капитальных вложений в проекты сооружения объектов использования атомной энергии»

| № п/п | Наименование квалификации | Наименование и реквизиты профессионального стандарта, на соответствие которому проводится независимая оценка квалификации | Уровень (подуровень) квалификации, в соответствии с профессиональным стандартом | Положения профессионального стандарта | Квалификационное требование, установленное федеральным законом и иным нормативным правовым актом Российской Федерации, и реквизиты этого акта | Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации | Срок действия свидетельства о квалификации | Дополнительные характеристики (при необходимости): наименование профессии рабочего, должности руководителя, специалиста и служащего в соответствии с ЕТКС, ЕКС с указанием разряда работы, профессии/категории должности/класса профессии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | код трудовой функции | наименование трудовой функции | дополнительные сведения (при необходимости) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Специалист по подготовке данных для планирования бюджетов проектов, программ и портфелей проектов сооружения объектов использования атомной энергии | Специалист по планированию и бюджетированию капитальных вложений в проекты сооружения объектов использования атомной энергии | 6 | A/01.6 | Определение характера, состава и источников информации, необходимой для выполнения подготовительных работ по планированию и бюджетированию капитальных вложений в проекты и портфели проектов сооружения объектов использования атомной энергии | Повышение квалификации не менее одного раза в три года | - | 1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования по направлению подготовки «Экономика» или 1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования 2. Диплом о профессиональной переподготовке по профилю подтверждаемой квалификации | 3 года | Экономист, ЕКС |
|  |  |  |  | A/02.6 | Сбор и анализ информации, используемой в процессе планирования и бюджетирования капитальных вложений в проекты сооружения объектов использования атомной энергии |  |  |  |  |  |
| 2 | Специалист по планированию бюджетов проектов, программ и портфелей проектов сооружения объектов использования атомной энергии | Специалист по планированию и бюджетированию капитальных вложений в проекты сооружения объектов использования атомной энергии | 6 | B/01.6 | Долгосрочное, среднесрочное и краткострочное планирование инвестиционных проектов сооружения объектов использования атомной энергии | Повышение квалификации не менее одного раза в три года | - | 1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования по направлению подготовки «Экономика» 2. Документ(ы), подтверждающий наличие не менее 2-х лет в области формирования бюджетов проектов, программ и портфелей проектов сооружения ОИАЭ или 1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования 2. Диплом о профессиональной переподготовке по профилю подтверждаемой квалификации 3. Документ(ы), подтверждающий наличие не менее 2-х лет в области формирования бюджетов проектов, программ и портфелей проектов сооружения ОИАЭ | 3 года | Экономист по планированию, ЕКС |
|  |  |  |  | B/02.6 | Формирование бюджетов капитальных вложений в проекты и портфели проектов сооружения объектов использования атомной энергии |  |  |  |  |  |
| 3 | Бюджетный аналитик | Специалист по планированию и бюджетированию капитальных вложений в проекты сооружения объектов использования атомной энергии | 7 | C/01.7 | Анализ исполнения программ капитальных вложений в проекты сооружения объектов использования атомной энергии | Повышение квалификации не менее одного раза в три года | - | 1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня магистратуры или специалитета по направлению подготовки «Экономика», «Экономическая безопасность». 2. Документ(ы), подтверждающий наличие не менее 3-х лет в области бюджетирования инвестиционных программ при сооружении ОИАЭ или 1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня магистратуры или специалитета 2. Диплом о профессиональной переподготовке по профилю подтверждаемой квалификации 3. Документ(ы), подтверждающий наличие не менее 3-х лет в области бюджетирования инвестиционных программ при сооружении ОИАЭ | 3 года | - |
|  |  |  |  | С/02.7 | Анализ бюджетов по инвестиционной и финансовой деятельности при сооружении объектов использования атомной энергии |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | С/03.7 | Определение рисков в части исполнения бюджетов проектов сооружения объектов использования атомной энергии |  |  |  |  |  |
| 4 | Специалист по управлению бюджетами сооружения объектов использования атомной энергии | Специалист по планированию и бюджетированию капитальных вложений в проекты сооружения объектов использования атомной энергии | 7 | D/01.7 | Мониторинг реализации программ капитальных вложений и бюджетов проектов и портфелей проектов сооружения объектов использования атомной энергии | - | - | 1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня магистратуры или специалитета по направлению подготовки «Экономика», «Экономическая безопасность». 2. Документ(ы), подтверждающий наличие не менее не менее четырех лет в области бюджетирования инвестиционных проектов, портфеля проектов и программ при сооружении ОИАЭ или 1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня магистратуры или специалитета 2. Диплом о профессиональной переподготовке по профилю подтверждаемой квалификации 3. Документ(ы), подтверждающий наличие не менее не менее четырех лет в области бюджетирования инвестиционных проектов, портфеля проектов и программ при сооружении ОИАЭ | 3 года | - |
|  |  |  |  | D/02.7 | Управление изменениями бюджетов проектов, программ и портфелей проектов сооружения объектов использования атомной энергии |  |  |  |  |  |
| 5 | Руководитель направления деятельность по планированию и бюджетированию капитальных вложений в проекты сооружения объектов использования атомной энергии | Специалист по планированию и бюджетированию капитальных вложений в проекты сооружения объектов использования атомной энергии | 7 | Е/01.7 | Контроль выполнения целевых показателей и мониторинг использования трудовых ресурсов в рамках планирования и бюджетирования капитальных вложений в проекты сооружения объектов использования атомной энергии | - | - | 1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня магистратуры или специалитета по направлению подготовки «Строительство», «Экономика», «Экономическая безопасность» 2. Документ(ы), подтверждающий наличие не менее пяти лет в области планирования и бюджетирования капитальных вложении в проекты сооружения ОИАЭ Или 1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня магистратуры или специалитета 2. Диплом о профессиональной переподготовке по профилю подтверждаемой квалификации 3. Документ(ы), подтверждающий наличие не менее пяти лет в области планирования и бюджетирования капитальных вложении в проекты сооружения ОИАЭ | 3 года | Начальник планово-экономического отдела, ЕКС |
|  |  |  |  | Е/02.7 | Организация производственной деятельности и внедрение разработанных планов и бюджетов при реализации капитальных вложений в проекты сооружения объектов использования атомной энергии |  |  |  |  |  |

Проекты наименований квалификаций и требований к ним, сформированные на основе проекта актуализированного профессионального стандарта «Инженер в области производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии»

| № п/п | Наименование квалификации | Наименование и реквизиты профессионального стандарта, на соответствие которому проводится независимая оценка квалификации | Уровень (подуровень) квалификации, в соответствии с профессиональным стандартом | Положения профессионального стандарта | Квалификационное требование, установленное федеральным законом и иным нормативным правовым актом Российской Федерации, и реквизиты этого акта | Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации | Срок действия свидетельства о квалификации | Дополнительные характеристики (при необходимости): наименование профессии рабочего, должности руководителя, специалиста и служащего в соответствии с ЕТКС, ЕКС с указанием разряда работы, профессии/категории должности/класса профессии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | код трудовой функции | наименование трудовой функции | дополнительные сведения (при необходимости) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Специалист по организации производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии | «Инженер в области производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «6»мая 2019 г. №309н | 6 | А/01.6 | Анализ производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии | Повышение квалификации не менее одного раза в три года | - | 1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования по направлению подготовки «Строительство» или 1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования 2. Диплом о профессиональной переподготовке по профилю подтверждаемой квалификации | 3 года | Инженер по комплектации оборудования, Инженер по комплектации спецпродукции, ЕКС |
|  |  |  |  | А/02.6 | Расчеты потребности в материалах, конструкциях, монтажной оснастке, нестандартного оборудования в области производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | А/03.6 | Анализ условий и сроков поставки материалов, конструкций, оборудования в области производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | А/04.6 | Организация складского хозяйства в области производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | А/05.6 | Организация работы автомобильного транспорта в области производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | А/06.6 | Организация работ по укрупнительной сборке металлоконструкций при сооружении объектов использования атомной энергии |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | А/07.6 | Организация обмена интерфейсной информацией с участниками проекта при сооружении объектов использования атомной энергии |  |  |  |  |  |
| 2 | Специалист по оперативному управлению производственно-техническим обеспечением при сооружении объектов использования атомной энергии | «Инженер в области производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «6»мая 2019 г. №309н |  | B/01.6 | Организация работ по календарным планам и сетевым графикам в области производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии | Повышение квалификации не менее одного раза в три года | - | 1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования по направлению подготовки «Строительство» 2. Документ(ы), подтверждающий наличие не менее 2-х лет выполнения работ на подготовительном этапе реализации проекта по сооружению ОИАЭ или 1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования 2. Диплом о профессиональной переподготовке по профилю подтверждаемой квалификации 3. Документ(ы), подтверждающий наличие не менее 2-х лет выполнения работ на подготовительном этапе реализации проекта по сооружению ОИАЭ | 3 года | Инженер по комплектации оборудования, Инженер по комплектации спецпродукции, ЕКС |
|  |  |  |  | B/02.6 | Размещение заказов на изготовление монтажной оснастки, нестандартного оборудования в области производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B/03.6 | Разработка календарных планов и сетевых графиков в составе проекта производства работ в части производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B/04.6 | Построение графиков поставок материалов, конструкций в зависимости от последовательности и сроков выполнения строительно-монтажных работ в области производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии |  |  |  |  |  |
| 3 | Специалист по управлению системой производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии | «Инженер в области производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «6»мая 2019 г. №309н | 7 | C/01.7 | Анализ структуры промышленной базы производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии | Повышение квалификации не менее одного раза в три года | - | 1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня магистратуры или специалитета по направлению подготовки «Строительство» или «Строительство уникальных зданий и сооружений». 2. Документ(ы), подтверждающий наличие не менее трех лет по организации оперативного планирования производственно-технического обеспечения строительства ОИАЭ Или 1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня магистратуры или специалитета 2. Диплом о профессиональной переподготовке по профилю подтверждаемой квалификации 3. Документ(ы), подтверждающий наличие не менее трех лет по организации оперативного планирования производственно-технического обеспечения строительства ОИАЭ | 3 года | Инженер по комплектации оборудования, Инженер по комплектации спецпродукции, EKC |
|  |  |  |  | C/02.7 | Разработка методов управления деятельностью структурных подразделений промышленной базы производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C/03.7 | Руководство разработкой мероприятий по повышению эффективности производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии |  |  |  |  |  |

Проекты наименований квалификаций и требований к ним, сформированные на основе проекта актуализированного профессионального стандарта «Специалист по календарно-сетевому планированию проектов сооружения объектов использования атомной энергии»

| № п/п | Наименование квалификации | Наименование и реквизиты профессионального стандарта, на соответствие которому проводится независимая оценка квалификации | Уровень (подуровень) квалификации, в соответствии с профессиональным стандартом | Положения профессионального стандарта | Квалификационное требование, установленное федеральным законом и иным нормативным правовым актом Российской Федерации, и реквизиты этого акта | Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации | Срок действия свидетельства о квалификации | Дополнительные характеристики (при необходимости): наименование профессии рабочего, должности руководителя, специалиста и служащего в соответствии с ЕТКС, ЕКС с указанием разряда работы, профессии/категории должности/класса профессии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | код трудовой функции | наименование трудовой функции | дополнительные сведения (при необходимости) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Специалист по формированию календарно - сетевых графиков на всех фазах жизненного цикла проекта сооружения объектов использования атомной энергии | «Специалист по календарно-сетевому планированию проектов сооружения объектов использования атомной энергии». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «15» апреля 2019 г. №251н | 6 | A/01.6 | Определение основных этапов реализации проекта, декомпозиция работ проекта и привязка затрат к работам проекта сооружения объектов использования атомной энергии | Повышение квалификации не менее одного раза в три года | - | 1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования по направлению подготовки «Строительство» 2. Документ(ы), подтверждающий наличие не менее двух лет в области календарно-сетевого планирования или 1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования 2. Диплом о профессиональной переподготовке по профилю подтверждаемой квалификации 3. Документ(ы), подтверждающий наличие не менее двух лет в области календарно-сетевого планирования | 3 года | Инженер, ЕКС |
|  |  |  |  | A/02.6 | Определение последовательности, технологических и организационных взаимосвязей работ календарно - сетевых графиков проекта сооружения объектов использования атомной энергии |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A/03.6 | Оценка продолжительности работ, трудозатрат, стоимости и других ресурсов для выполнения работ проекта сооружения объектов использования атомной энергии |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A/04. | Формирование календарно - сетевых графиков разного уровня для различных стейкхолдеров (участников) проекта сооружения объектов использования атомной энергии |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A/05. | Расчет расписания работ календарно - сетевых графиков, планирование закупок и поставок, распределение ресурсов по работам и актуализация календарно -сетевых графиков проекта и портфеля проектов сооружения объектов использования атомной энергии |  |  |  |  |  |
| 2 | Специалист по управлению календарно - сетевыми графиками проектов сооружения объектов использования атомной энергии | «Специалист по календарно-сетевому планированию проектов сооружения объектов использования атомной энергии». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «15» апреля 2019 г. №251н | 7 | В/01.7 | Мониторинг фактического выполнения объемов работ, закупок и поставок, а также расхода ресурсов и управления изменениями в календарно - сетевом графике проекта сооружения объектов использования атомной энергии | Повышение квалификации не менее одного раза в три года | - | 1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня магистратуры или специалитета по направлению подготовки «Строительство» или «Строительство уникальных зданий и сооружений» 2. Документ(ы), подтверждающий наличие не менее двух лет в области календарно-сетевого планирования или 1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня магистратуры или специалитета 2. Диплом о профессиональной переподготовке по профилю подтверждаемой квалификации 3. Документ(ы), подтверждающий наличие не менее двух лет в области календарно-сетевого планирования | 3 года | Инженер, ЕКС |
|  |  |  |  | В/02.7 | Оптимизация использования ресурсов проекта и портфеля проектов сооружения объектов использования атомной энергии в соответствии с календарно-сетевым графиком |  |  |  |  |  |
| 3 | Специалист по план - фактному анализу реализации календарно - сетевого графика проекта сооружения объектов использования атомной энергии на всех фазах его жизненного цикла | «Специалист по календарно-сетевому планированию проектов сооружения объектов использования атомной энергии». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «15» апреля 2019 г. №251н | 7 | C/01.7 | Анализ рисков проекта сооружения объектов использования атомной энергии по срокам, стоимости и ресурсам | Повышение квалификации не менее одного раза в три года | - | 1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня магистратуры или специалитета по направлению подготовки «Строительство» или «Строительство уникальных зданий и сооружений» 2. Документ(ы), подтверждающий наличие не менее трех лет в области инвестиционно-строительной деятельности или 1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня магистратуры или специалитета 2. Диплом о профессиональной переподготовке по профилю подтверждаемой квалификации 3. Документ(ы), подтверждающий наличие не менее трех лет в области инвестиционно-строительной деятельности | 3 года | Инженер, ЕКС |
|  |  |  |  | C/02.7 | Формирование прогнозных решений по возможной корректировке плановых показателей, содержащихся в календарно - сетевом графике проекта сооружения объектов использования атомной энергии |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C/03.7 | Управление процессом календарно-сетевого планирования проектов сооружения объектов использования атомной энергии |  |  |  |  |  |