ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ

Специалист по контролю затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии

Регистрационный номер

- Общие сведения

| Контроль затрат по проектам сооружения объектов использования атомной энергии (ОИАЭ) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  |  |  |  | Код |  |  |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |
| Оптимизация стоимости проекта и сопровождение планирования и контроля стоимости на всех фазах жизненного цикла проекта сооружения ОИАЭ |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа занятий: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1120 | Руководители учреждений, организаций и предприятий | 2149 | Инженер по спецификациям и сметам |  |  |  |  |
| 1323 | Руководители подразделений (управляющие) в строительстве | 2412 | Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий, не вошедшие в другие группы |  |  |  |  |
| 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве | 2421 | Аналитики систем управления и организации |  |  |  |  |
| 2142 | Инженеры по промышленному и гражданскому строительству | 2511 | Бизнес-аналитик |  |  |  |  |
| 2143 | Инженеры-электрики и инженеры-энергетики | 2631 | Экономисты |  |  |  |  |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |  |  |  |  |
| 41.10 | Разработка строительных проектов |  |  |  |  |  |  |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |  |  |  |  |  |  |
| 71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроляи авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |  |  |  |  |  |  |
| 71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроляи авторского надзора |  |  |  |  |  |  |
| 71.12.2 | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика |  |  |  |  |  |  |
| 71.12.14 | Разработка инженерно-технических проектов и контроль при строительстве и модернизации объектов использования атомной энергии |  |  |  |  |  |  |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |  |  |  |  |  |  |
| 2.08.03.01 | Строительство 665 0732 |  |  |  |  |  |  |
| 2.08.04.01 | Строительство 767 0732 |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.03.01 | Ядерная энергетика и теплотехника 665 0713 |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.04.01 | Ядерная энергетика и теплотехника 767 0713 |  |  |  |  |  |  |
| 5.38.03.01 | Экономика 665 0311 |  |  |  |  |  |  |
| 5.38.04.01 | Экономика 767 0311 |  |  |  |  |  |  |
| 5.38.03.02 | Менеджмент 665 0413 |  |  |  |  |  |  |
| 5.38.04.02 | Менеджмент 767 0413 |  |  |  |  |  |  |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) Обобщенные трудовые функции; Трудовые функции. код; Наименование; уровень квалификации; наименование; Код; уровень (подуровень) квалификации. А; Анализ и инжиниринг ценностей проекта для компании и внешнего окружения проекта; 6; Анализ обоснованности исходных данных и достоверности определения сметной стоимости строительства при сооружении ОИАЭ; А/01.6; 6. Сбор и верификация данных для анализа и контроля затрат проекта; А/02.6. В; Планирование, мониторинг, контроль и управление изменениями бюджета проекта; 7; Оценка и контроль показателей ценности проекта с учетом динамики затрат; В/01.7; 7. Мониторинг стоимостных показателей реализации проекта; В/02.7. Управление изменениями в бюджете проекта с целью обеспечения его выполнения; В/03.7. С; Оценка прогресса реализации проекта; 7; Прогнозирование будущей стоимости проекта в рамках контроля затрат; С/01.7; 7. Анализ исполнения показателей экономической эффективности проекта; С/02.7. D; Руководство структурным подразделением специалистов, осуществляющих деятельность по контролю затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии; 7; Координация деятельности структурного подразделения по контролю затрат проектов при сооружении объектов использования атомной энергии; D/01.7; 7. Разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности деятельности подразделения, включая вопросы (совместно со службой управления персоналом), связанные с оценкой квалификации специалистов, повышением их квалификации и переподготовкой; D/02.7; 7.

- Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция:

| Наименование | Анализ и инжиниринг ценностей проекта для компании и внешнего окружения проекта |  |  |  |  |  | Код | А |  | Уровень квалификации |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  |  | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Возможные наименования должностей |  | Специалист по ценообразованию и стоимостному инжинирингу в атомной отрасли Инженер-экономист Инженер по проектно-сметной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  | Высшее образование - бакалавриат Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки по ценообразованию, сметному нормированию, оценке затрат и их контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  | Не менее 1 года выполнения работ по определению сметной стоимости строительной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  | Повышение квалификации не реже одного раза в три года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  |  | код |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ1 |  |  |  | 2142 |  | Инженеры по промышленному и гражданскому строительству |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2143 |  | Инженеры-электрики и инженеры-энергетики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2149 |  | Инженер по спецификациям и сметам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2412 |  | Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий, не вошедшие в другие группы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2421 |  | Аналитики систем управления и организации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2511 |  | Бизнес-аналитик |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2631 |  | Экономисты |  |  |  |  |  |  |
| ОКСО5, ОКСВНК6 |  |  |  | 5.38.03.02 |  | Менеджмент 665 0413 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.08.03.01 |  | Строительство 665 0732 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.14.03.01 |  | Ядерная энергетика и теплотехника 665 0713 |  |  |  |  |  |  |

| - Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Анализ обоснованности исходных данных и достоверности определения сметной стоимости строительства при сооружении ОИАЭ |  |  |  | Код | А/01.6 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Изучение действующих нормативных и методических документов, регламентирующих порядок определения сметной стоимости строительства при сооружении объектов использования атомной энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценка правильности использования сметных нормативов для определении сметной стоимости строительства при сооружении объектов использования атомной энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рассмотрение действующих методов определения сметной стоимости строительства с точки зрения правильности выбора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплексная проверка сметной документации для последующего контроля над стоимостью |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применение программных продуктов для автоматизации процесса составления смет и сметных расчетов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Находить, анализировать и оценивать информацию, необходимую для определения отдельных элементов стоимости, видов работ и затрат в проектах создания ОИАЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Анализировать обоснованность исходных данных для достоверности определения сметной стоимости строительства на основе изучения информации об объекте строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценивать сметную документацию по объекту строительства в результате ее комплексной проверки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценивать затраты в разрезе структуры работ и структуры затрат по работам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применять программные продукты для автоматизации процесса составления смет и сметных расчетов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Законодательные и правовые акты Российской Федерации, регламентирующие инвестиционно-строительную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные нормы и правила, руководящие документы в строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральное законодательство в области атомной энергии, соблюдение режимов государственной и иных видов тайн |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила и нормы в атомной энергетике (ПНАЭ) и нормы проектирования (НП) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы архитектурно-строительного и технологического проектирования зданий и сооружений с учетом специфики сооружения ОИАЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы организации строительного производства и управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Состав и содержание проектной продукции в сфере строительства и требования к их содержанию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Система нормативов, используемых при определении затрат на разработку проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы разработки и утверждения сметных нормативов в сфере строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы сметного нормирования и ценообразования в сфере строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы определения сметной стоимости в строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы разработки и оформления сметной документации в сфере строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы проведения анализа и экспертной оценки сметной документации в строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии выполнения инвестиционного (технологического ценового) анализа (аудита) – применительно к строительству |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Налоговое законодательство и методы формирования стоимости для целей налогообложения в сфере строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарубежные стандарты и лучшие практики в области ценообразования и контроля над затратами в строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прикладные программные продукты для автоматизации процесса составления смет и сметных расчетов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | Опыт работы с используемым в отрасли программным обеспечением для составления смет и сметных расчетов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Трудовая функция. Наименование; Сбор и верификация данных для анализа и контроля затрат проекта; Код; А/02.6; Уровень (подуровень) квалификации; 6. Происхождение трудовой функции; Оригинал; Х; Заимствовано из оригинала. Код оригинала; Регистрационный номер профессионального стандарта. Трудовые действия; Сбор данных, необходимых для анализа и контроля затрат по проекту: о трудозатратах, материалах, других прямых издержках, накладных и косвенных затратах, инфляционных изменениях и пр.. Первичная проверка собранных данных, выявление недостающей информации. Сбор и обработка дополнительных данных для контроля затрат по проекту. Проверка достоверности собранной информации и ее обобщение. Определение объемов выполненных работ реализуемого проекта. Анализ и корректировка календарно-сетевого графика к проекту. Оценка затрат в разрезе структуры выполненных работ и структуры затрат. Необходимые умения; Необходимые умения по трудовой функции А/01.6. Находить, анализировать и оценивать информацию, необходимую для анализа и контроля затрат по проекту. Анализировать стоимостные данные о: трудозатратах; материалах; других прямых издержках; перерасходе денежных средств. Выбирать методы и способы выполнения профессиональных задач. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. Анализировать и корректировать календарно-сетевой график проекта в части стоимостных показателей работ. Необходимые знания; Необходимые знания по трудовой функции А/01.6. Стандарты организации при сооружении ОИАЭ в области ценообразования и контроля затрат. Методы определения отдельных видов работ и затрат. Методы определения затрат/стоимости материальных, технических, трудовых и интеллектуальных ресурсов, оборудования в сметных и ресурсных расчетах – в сфере строительства. Методы определения затрат на разработку проектной продукции с учетом трудоемкости, условий и сложности выполнения по видам работ в строительстве. Правила, порядок, методы и алгоритмы расчета затрат материальных, технических, трудовых и иных ресурсов для проектов строительства. Другие характеристики; Опыт работы с используемым в отрасли программным обеспечением для составления сметных расчетов и контроля над затратами. |

| 3.2. Обобщенная трудовая функция: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Планиерование, мониторинг, контроль и управление изменениями бюджета проекта |  |  |  |  |  | Код | В |  | Уровень квалификации |  | 7 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Возможные наименования должностей |  | Специалист по ценообразованию и стоимостному инжинирингу в атомной отрасли Инженер-экономист Инженер по проектно-сметной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  | Высшее образование – бакалавриат, магистратура Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки по ценообразованию, сметному нормированию, оценке затрат и их контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  | Не менее 1 года выполнения работ по определению сметной стоимости строительной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  | Повышение квалификации не реже одного раза в три года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  | код |  |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ1 |  |  | 2142 |  |  | Инженеры по промышленному и гражданскому строительству |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2143 |  |  | Инженеры-электрики и инженеры-энергетики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2149 |  |  | Инженер по спецификациям и сметам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2412 |  |  | Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий, не вошедшие в другие группы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2421 |  |  | Аналитики систем управления и организации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2511 |  |  | Бизнес-аналитик |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2631 |  |  | Экономисты |  |  |  |  |  |  |
| ОКСО5, ОКСВНК6 |  |  | 5.38.03.02 |  |  | Менеджмент 665 0413 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.08.03.01 |  |  | Строительство 665 0732 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.14.03.01 |  |  | Ядерная энергетика и теплотехника 665 0713 |  |  |  |  |  |  |

| - Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Оценка и контроль показателей ценности проекта с учетом динамики затрат |  |  |  |  | Код | В/01.7 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |  |
| Происхождение трудовой функции |  |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |
| Трудовые действия |  |  | Контроль затрат в разрезе структуры работ и структуры затрат по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оценка ресурсной (доступность ресурсов и их стоимость) и финансовой реализуемости проекта (источники финансирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Идентификация, анализ и оценка проектных рисков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Планирование мероприятий по управлению рисками и мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контроль показателей ценности проекта с учетом динамики затрат, использования ресурсов в ходе реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Организация взаимодействия участников проекта, осуществляющих оценку и контроль показателей ценности проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  | Необходимые умения по трудовой функции А/02.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оценивать и контролировать показатели ценности проекта с учетом динамики затрат, использования ресурсов в ходе реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Идентифицировать, анализировать и оценивать риски проекта с точки зрения затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Анализировать ресурсную реализуемость проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Анализировать финансовую реализуемость проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Планировать мероприятия по управлению рисками и осуществлять мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контролировать ход работ и размеры затрат по данным учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оптимизировать прямые издержки, накладные/косвенные затраты проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Владеть методами анализа информации, содержащейся в бухгалтерской, налоговой и финансовой отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разрабатывать документы организационного и распорядительного характера по вопросам бухгалтерского и налогового учета, а также управления финансами компании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оценивать возможные последствия решений, принятых при разработке финансовой модели компании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пользоваться отраслевыми компьютерными программами для учета и контроля затрат, информационными и справочно-правовыми системами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Получать и представлять необходимые сведения, взаимодействовать с коллегами и другими лицами – в контексте профессиональной деятельности – при выполнении поставленных задач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  | Необходимые знания по трудовой функции А/02.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основы управления проектами и стоимостью в строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основы бухгалтерского учета затрат по проектам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Формы первичных учетных документов и порядок их заполнения применительно к сфере строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные технические, организационно-методические, аналитические и экспертные документы и материалы, регулирующие деятельность по контролю затрат в строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Методы идентификации, анализа и оценки рисков проекта в рамках контроля затрат проекта с учетом их динамики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Методы формирования и расхода бюджета проектов в строительстве с оценкой точности на разных стадиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Методы реагирования на риски проекта и осуществление мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Методы функционального анализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Современные средства автоматизации и технологии выполнения работ (оказания услуг) по контролю затрат в строительстве, включая автоматизированные и телекоммуникационные системы управления базами данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарубежные стандарты и лучшие практики в области контроля затрат проектов в строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Этика делового общения и правила ведения переговоров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Мониторинг стоимостных показателей реализации проекта |  |  |  |  | Код | В/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  |  |  | 7 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |
| Трудовые действия |  | Мониторинг стоимостных показателей реализации проекта с целью обнаружения отклонений от бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществление мониторинга цен строительных ресурсов (материальных, технических, трудовых и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение взаимодействия с производителями и поставщиками материальных и технических ресурсов и оборудования в части получения необходимой и достаточной информации об их стоимостных, технических и потребительских характеристиках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Взаимодействие с органами государственной статистики в части получения информации об изменениях цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сопоставление результатов мониторинга цен строительных ресурсов с данными, содержащимися в ФГИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Необходимые умения по трудовой функции В/01.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять мониторинг стоимостных показателей реализации проекта с целью обнаружения отклонений от бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контролировать изменения цен на ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Взаимодействовать с производителями и постащиками материальных и технических ресурсов, оборудования в части получения необходимой и достаточной информации об их стоимостных, конструктивно-дизайнерских, технико-технологических и потребительских характеристиках – в сфере строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контролировать поставки ресурсов проекта с точки зрения затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять комплектование, хранение, и учет полученной информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Систематизировать собранную информацию, вносить в нее изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организовывать профессиональную деятельность, определять методы и способы выполнения задач, оценивать их эффективность и качество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Необходимые знания по трудовой функции В/01.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы проведения мониторинга цен на материально-технические ресурсы, оборудование и трудовые ресурсы в сфере строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы статистики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Математико-статистические методы обработки информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила эффективной коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.Трудовая функция. Наименование; Управление изменениями в бюджете проекта с целью обеспечения его выполнения; Код; В/03.7; Уровень (подуровень) квалификации; 7. Происхождение трудовой функции; Оригинал; Х; Заимствовано из оригинала. Код оригинала; Регистрационный номер профессионального стандарта. Трудовые действия; Учет фактической стоимости выполненных работ и затратченных ресурсов. Выявление и оценка отклонений от плановых показателей выполнения работ и размеров затрат относительно принятых заданий, лимитов и нормативов. Формирование отчетов по затратам. Управление изменениями в бюджете с целью обеспечения его выполнения. Информирование всех заиетересованных лиц о ходе выполнения проекта с точки зрения соблюдения бюджета. Необходимые умения; Необходимые умения по трудовой функции В/02.7. Контролировать изменения стоимости проекта. Контролировать изменения бюджета проекта в рамках жизненного цикла проекта. Контролировать ценообразование для контрактов по проекту в части затрат. Контролировать оплату счетов по выполненным работам проекта. Определять значимые свойства и последствия мероприятий в рамках работ по ценообразованию и контролю затрат в сфере строительства, включая ресурсные затраты. Координировать деятельность исполнителей и организовывать взаимодействия между работниками различных служб. Необходимые знания; Необходимые знания по трудовой функции В/02.7. Методы финансового, инвестиционного и экономического анализа. Методы формирования и контроля бюджета проекта. Методы, средств и технологии по контролю затрат в строительстве. Методы организации и ведения учетной политики в сфере строительства. Методы осуществления и оформления расчетов за выполненные работы между контрагентами. Методы обработки информации – математико-статистические. Другие характеристики; -. - Обобщенная трудовая функция:. Наименование; Оценка прогресса реализации проекта; Код; С; Уровень квалификации; 7. Происхождение обобщенной трудовой функции; Оригинал; Х; Заимствовано из оригинала. Код оригинала; Регистрационный номер профессионального стандарта. Возможные наименования должностей; Специалист по ценообразованию и стоимостному инжинирингу в атомной отрасли Инженер-экономист Инженер по проектно-сметной работе. Требования к образованию и обучению; Высшее образование – бакалавриат, магистратура Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки по ценообразованию, сметному нормированию и оценке затрат. Требования к опыту практической работы; Не менее 1 года выполнения работ по определению сметной стоимости строительной продукции. Особые условия допуска к работе; Повышение квалификации не реже одного раза в три года. Дополнительные характеристики Наименование документа; код; Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности. ОКЗ1; 2142; Инженеры по промышленному и гражданскому строительству. 2143; Инженеры-электрики и инженеры-энергетики. 2149; Инженер по спецификациям и сметам. 2412; Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий, не вошедшие в другие группы. 2421; Аналитики систем управления и организации. 2511; Бизнес-аналитик. 2631; Экономисты. ОКСО5, ОКСВНК6; 5.38.03.02; Менеджмент 665 0413. 2.08.03.01; Строительство 665 0732. 2.14.03.01; Ядерная энергетика и теплотехника 665 0713. |

- Трудовая функция. Наименование; Прогнозирование будущей стоимости проекта в рамках контроля затрат; Код; С/01.7; Уровень (подуровень) квалификации; 7. Происхождение трудовой функции; Оригинал; Х; Заимствовано из оригинала. Код оригинала; Регистрационный номер профессионального стандарта. Трудовые действия; Контроль затрат при сооружении объектов использования атомной энергии, разработка мероприятий, которые корректируют и предупреждают необосновванный рост затрат. Оценка обязательств, бюджетные и фактические затраты проекта. Расчет трендов вероятности успеха и завершения проекта в срок в рамках утвержденного бюджета проекта. Определение значимых свойства в рамках реализации проекта, оценка ресурсных затрат для эффективного определения оптимального порядка и хода реализации проекта. Постановка задач исполнителям, которые осуществляют прогнозирование будущей стоимости проекта. Обсуждение с исполнителями промежуточных результатов выполненных расчетов. Организация обратной связи. Обеспечение взаимодействия структурных подразделений для координации деятельности по оценке полной стоимости владения активом/результатом проекта. Осуществление контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации. Идентификация, анализ и оценка проектных рисков. Планирование мероприятий по управлению рисками и мониторинг. Необходимые умения; Необходимые умения по трудовой функции В/03.7. Оптимизировать затраты проекта по работам и ресурсам. Прогнозировать будущие затраты проекта по работам и ресурсам в ходе его жизненного цикла. Определять значимые свойства и последствия мероприятий в рамках реализации проекта, включая ресурсные затраты для эффективного определения оптимального порядка и хода реализации. Идентифицировать, анализировать и оценивать риски проекта с точки зрения затрат. Планировать мероприятий по управлению рисками и осуществлять мониторинг. Выполнять расчеты и вычисления по установленным алгоритмам. Выбирать методы и способы выполнения профессиональных задач. Выбирать оптимальные формы коммуникаций при организации работы с персоналом. Необходимые знания; Необходимые знания по трудовой функции В/03.7. Методы постинвестиционного анализа проектов в части динамики затрат проекта. Методы освоенного объема. Методы идентификации, анализа и оценки рисков проекта. Методы реагирования на риски проекта и осуществление мониторинга. Методы и приемы наблюдения трендов изменения затрат / стоимости применительно к строительству. Другие характеристики; -. - Трудовая функция. Наименование; Анализ исполнения показателей экономической эффективности проекта; Код; С/02.7; Уровень (подуровень) квалификации; 7. Происхождение трудовой функции; Оригинал; Х; Заимствовано из оригинала. Код оригинала; Регистрационный номер профессионального стандарта. Трудовые действия; Формирование и расчет данных для рассмотрения показателей эффективности проекта при сооружении объектов использования атомной энергии. Проведение постинвестиционного анализа динамики затрат в ходе реализации проекта. Оценка экономической эффективности проекта при сооружени объектов использования атомной энергии. Систематизация информации, характеризующей эффективность использования бюджетных средств в инвестиционных проектах. Оценка инвестиционных проектов на предмет эффективности использования бюджетных средств. Выявление отклонений в планируемых показателях проекта, характеризующих экономическую эффективность расходования бюджетных средств и экономическую эффективность проекта. Разработка, внедрение и методическое сопровождение мероприятий, направленных на оптимизацию затрат по поддержке и развитию активов. Необходимые умения; Необходимые умения по трудовой функции С/01.7. Оценивать инвестиционные проекты на предмет эффективности использования бюджетных средств. Оценивать экономическую эффективность проекта в сфере строительства. Координировать деятельность исполнителей и организовывать взаимодействия между работниками различных служб. Необходимые знания; Необходимые умения по трудовой функции С/01.7. Методы оценки и оптимизации стоимости проектов. Методы оценки и оптимизации полной стоимости владения активами. Методы оценки эффективности проектов. Другие характеристики; -. 3.4. Обобщенная трудовая функция:. Наименование; Руководство структурным подразделением специалистов, осуществляющих деятельность по контролю затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии; Код; D; Уровень квалификации; 7. Происхождение обобщенной трудовой функции; Оригинал; Х; Заимствовано из оригинала. Код оригинала; Регистрационный номер профессионального стандарта. Возможные наименования должностей; Специалист по ценообразованию и стоимостному инжинирингу в атомной отрасли Инженер-экономист Инженер по проектно-сметной работе. Требования к образованию и обучению; Высшее образование – бакалавриат, магистратура Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки. Требования к опыту практической работы; Не менее 3-х лет выполнения работ по определению стоимости строительной продукции, оценке затрат и их контролю. Особые условия допуска к работе; Повышение квалификации не реже одного раза в три года. Дополнительные характеристики Наименование документа; код; Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности. ОКЗ1; 2142; Инженеры по промышленному и гражданскому строительству. 2143; Инженеры-электрики и инженеры-энергетики. 2149; Инженер по спецификациям и сметам. 2421; Аналитики систем управления и организации. 2511; Бизнес-аналитик. 2631; Экономисты. ОКСО5, ОКСВНК6; 5.38.03.02; Менеджмент 665 0413. 2.08.03.01; Строительство 665 0732. 2.14.03.01; Ядерная энергетика и теплотехника 665 0713. - Трудовая функция. Наименование; Координация деятельности структурного подразделения по контролю затрат проектов при сооружении объектов использования атомной энергии; Код; D/01.7; Уровень (подуровень) квалификации; 7. Происхождение трудовой функции; Оригинал; Х; Заимствовано из оригинала. Код оригинала; Регистрационный номер профессионального стандарта. Трудовые действия; Оценка результатов проверки обоснованности сметной стоимости, оценке затрат и их контролю при сооружении объектов использования атомной энергии. Обсуждение с исполнителями результатов выполненных работ. Постановка задач исполнителям по результатам выполненных работ. Организация обратной связи. Обеспечение взаимодействия структурных подразделений для координации деятельности по определению сметной стоимости. Осуществление взаимодействия с органами власти по вопросам ценообразования, вышестоящими органами, юридическими и физическими лицами при определении и согласовании сметной стоимости строительства, оценке затрат и их контролю. Осуществление контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации. Необходимые умения по трудовой функции С/02.7. Организовывать собственную деятельность. Организовывать и анализировать деятельность персонала структурного подразделения, принимать решения в соответствии с их задачами и функциями. Необходимые умения; Выбирать оптимальные формы коммуникаций при организации работы с персоналом. Выбирать методы и способы выполнения профессиональных задач. Определять самостоятельно задачи профессионального и личностного развития, постоянно заниматься самообразованием. Работать в качестве руководителя подразделения. Необходимые знания; Необходимые знания по трудовой функции С/02.7. Зарубежный опыт в области ценообразования, оценки затрат и их контролю. Налоговое законодательство. Экономика и организация производства и обращения. Экономика труда, организация труда и заработной платы. Другие характеристики; -. - Трудовая функция. Наименование; Разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности деятельности подразделения, включая вопросы (совместно со службой управления персоналом), связанные с оценкой квалификации специалистов, повышением их квалификации и переподготовкой; Код; D/02.7; Уровень (подуровень) квалификации; 7. Происхождение трудовой функции; Оригинал; Х; Заимствовано из оригинала. Код оригинала; Регистрационный номер профессионального стандарта. Трудовые действия; Сегментный анализ основных показателей деятельности подразделения за предшествующий период и текущий год. Оценка квалификации специалистов путем тестирования. Выявление особенностей реализации профессиональных задач. Разработка плана мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности подразделения. Составление плана повышения квалификации и переподготовки специалистов. Организация внедрения мероприятий, направленных на повышение эффективности работы подразделения. Необходимые умения; Необходимые умения по трудовой функции С/02.7. Находить, анализировать и оценивать информацию, необходимую для разрабртки и реализации мероприятий для повышения эффективности деятельности подразделения. Использовать тестирование для оценки квалификации работников подразделения. Анализировать и оценивать риски. Использовать информационно-коммуникационные технологии при взаимодействии с коллегами и другими лицами. Необходимые знания; Необходимые знания по трудовой функции С/02.7. Законодательные и нормативные правовые акты, другие руководящие, методические и нормативные документы по анализу производственно-хозяйственной деятельности. Методы оценки и анализа деятельности структурного подразделения по определению сметной стоимости при сооружении объектов использования атомной энергии. Квалификационные требования к персоналу подразделения. Этика делового общения. Основы конфликтологии. Другие характеристики; -.

- Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта

| - Ответственная организация – разработчик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  | (подпись) |

| - Наименования организаций – разработчиков: |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

3.Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих - раздел I «Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях».

4. Общероссийский классификатор специальностей по образованию.